ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 38ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 469/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 25631/22-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 1 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μαργέλη Μαρία | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 4 | Γαζής Αναστάσιος | 4 |  |
| 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 5 |  |
| 6 | Σέρβος Κων/νος | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο  (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης  του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 246.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Ισχύουσες διατάξεις:

- Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Ν. 4555/19-07-2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

- Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες τμημάτων οδικού δικτύου στην Κοινότητα Καλάμου λόγω κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Θα εκτελεστούν εργασίες στα εξής τμήματα :

- Εργασίες αποκατάστασης  Δημοτικής οδού κοινότητας Επισκοπής.

Πρόκειται για οδό που βρίσκεται στον οικισμό της  Επισκοπής μήκους 240 μ και εξυπηρετεί το κοιμητήριο καθώς και παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Αποτέλεσμα της πλημμύρας ήταν να υπερχειλίσει ο χείμμαρος λόγω μικρής διατομής που διασχίζει  την οδό  με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδοστρώματος.

Θα καθαιρεθεί το υφιστάμενο σωληνωτό και θα τοποθετηθεί δίδυμος αγωγός Φ100 με την απαραίτητη σκυροδέτηση. Επίσης θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωσης του οδοστρώματος για την βέλτιστη προστασία του.

Πριν την θεμελίωση θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές προκειμένου να απομακρυνθούν φερτά υλικά και στην συνέχεια θα γίνει εξυγίανση με χονδρόκοκκο υλικά λατομείου.

- Εργασίες για την αντιμετώπιση φαινομένων καθιζήσεων και καταστροφών στον δρόμο Επισκοπής Καλάμου του Δήμου Λευκάδας.

Στην χθ +4.000,00 Επισκοπής -Καλάμου και σε τμήμα περίπου 45 μέτρων έγινε καθίζηση  κατάντι  της οδού με αποτέλεσμα την ρηγμάτωση και υποχώρηση του καταστρώματος.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς του άξονα της οδού ανάντι προς αποφυγή των καθιζήσεων

Και  την κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανετ) διαστάσεων 0,5μ.Χ0,5μ.Χ0,5μ. σε τρείς σειρές ανάντι και κατάντι επένδυση του πρανούς με εύκαμπτο ύφασμα εμποτισμένο με σκυρόδεμα.

Τέλος θα αποξηλωθεί το οδόστρωμα  λόγω της φθοράς που έχει υποστεί και θα κατασκευαστεί νέος τάπητας από σκυρόδεμα στο οποίο θα τοποθετηθεί και δομικό πλέγμα. Πριν την σκυροδέτηση του νέου τάπητα θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσης προκειμένου να εξομαλυνθούν οι κατά μήκος κλίσεις. Επιπλέον  θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου τμήματος.

Κοπή και καθαρισμός των δένδρων που έχουν καταρρεύσει.

- Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου εντός οικισμού.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν αποκαταστάσεις και τσιμεντοστρώσεις εντός του οδικού δικτύου του οικισμού με κατασκευή αργολιθοδομών και τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 246.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγούμαστε,  την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 246.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις δ/ξεις του Ν. 4782/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 246.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

- Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 469/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ