ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2021  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 571/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 29068/16-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μαργέλη Μαρία | 2 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 |  |
| 4 | Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) | 4 |  |
| 5 | Γαζής Αναστάσιος | 5 |  |
| 6 | Τυπάλδος Νικόλαος | 6 |  |
| 7 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

## ΘΕΜΑ 3ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι 1) η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου από το αντλιοστάσιο Συνδέσμου μέχρι τον οικισμό Τσουκαλάδων 2) κατασκευή αντλιοστασίου στην δεξαμενή στην θέση Αηδονάκι και κατασκευή αγωγού μέχρι την δεξαμενή Περιγιαλίου.

Συντάχθηκε  ο  παρών  2ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  όπως  αυτές  προέκυψαν κατά την κατασκευή  του  έργου, και την ανάγκη σύνταξης  νέων τιμών για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών ΑΠΕ προεγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ι. Νήσων  με το αρ. πρωτ. 2085/17-09-2021 έγγραφο της και  εγκρίθηκε από περιφερειακό συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας με την 1η πράξη του της από 15-09-2021 συνεδρίασης του.

Με  την  ανωτέρω  τακτοποίηση  των  εργασιών    δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 2ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 280.738,25 ευρώ,  δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Μετά από την διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

## Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 571/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ