ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 706/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 34479/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 2 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 3 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 4 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 4 |  |
| 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Η Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. Δεν καταγράφηκε η ψήφος της στα θέματα 6, 7, 8 και 9, λόγω κακής σύνδεσης, και εν συνεχεία αποσυνδέθηκε από την τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και αποδοχή της τροποποίησης αυτού ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α)	του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β)	του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ)	του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ)	του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε)	του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ)	του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ζ)	του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. και άλλες διατάξεις»,

καθώς και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε το από 21-4-2021 Τεχνικό Δελτίο Έργου στο οποίο αναφέρεται ότι:

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Λευκάδας στην θέση Λαγκάδα της Δ.Ε. Σφακιωτών. Ο δρόμος αρχίζει από τον οικισμό Ασπρογερακάτα μέχρι την παραλία Πευκούλια της Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, έχει μήκος 5,4 Χιλιομέτρων περίπου και εδράζεται πάνω σε ασβεστολιθικό υπόβαθρο και τεταρτογενείς αποθέσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι ακόλουθες εργασίες σε ποσοστά % :

1) ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ      100%,

2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΑΚΦΕΣ   100%,

3) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ   20%,

4) ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  80%,

5) ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  80%,

6)ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΟΜΑ ΠΡΑΝΗ     100%,

7)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ           100%,

8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΙΒΩΤΙΩΝ   80% και

9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 80 %

Με την εκτέλεση ης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης έργου αποκαθίσταται ο δρόμος, ο οποίος θα τεθεί πάλι σε κυκλοφορία ενώ παραμένει κλειστός από την 17 Νοεμβρίου του 2015.  Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η πρόσβαση πλέον των κατοίκων και μη στις ιδιοκτησίες για να μπορούν να εκτελούν τις αγροτικές εργασίες τους.

Προτείνουμε

Α) την έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης, ως προς τα δύο υποέργα συνολικής δαπάνης έργου 1.538.254,56 € και την κατανομή αυτών σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου όπως αναφέρονται στο Τ.Ε.Δ.

Β) την αποδοχή: α) της τροποποίησης το ανωτέρου Τεχνικού Δελτίου Έργου ως προς το 2ο υποέργο ήτοι την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προϋπολογισμού 498.054,02 € και β) την εκτέλεση του 2ου υποέργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) την έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης, ως προς τα δύο υποέργα συνολικής δαπάνης έργου 1.538.254,56 € και την κατανομή αυτών σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου όπως αναφέρονται στο Τ.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | : |  |
| --- | --- | --- |
| Σ.Α. | : | ΣΑΕ 022 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | : | "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " |
| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ | : | 2.800.000,00 €(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ | : | 1.538.254,56 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | : | 1.040.200,54 €(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.07.20202 | : | 280.870,42 €(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ: | : | 1.257.384,14 €(ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) |
| % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2016) | : |  |

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : | ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | : | 01-09-2020 |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | : | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ | : | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | : | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ4 Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Λευκάδας στην θέση Λαγκάδα της Δ.Ε. Σφακιωτών. Ο δρόμος αρχίζει από τον οικισμό Ασπρογερακάτα μέχρι την παραλία Πευκούλια τηςΤ.Κ. Αγίου Νικήτα, έχει μήκος 5,4 Χιλιομέτρων περίπου και εδράζεται πάνω σε ασβεστολιθικό υπόβαθρο και τεταρτογενείς αποθέσεις. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι ακόλουθες εργασίες σε ποσοστά % : 1) ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 100%, 2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΑΚΦΕΣ 100%, 3) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 20%, 4) ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 80%, 5) ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 80%, 6)ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΟΜΑ ΠΡΑΝΗ 100%, 7)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ 100%, 8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΙΒΩΤΙΩΝ 80% και 9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 80 % Το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται στην Χ.Θ. 1+500 όπου θα πρέπει να εκτελεστούν συμπληρωματικές εργασίες. Το πρόβλημα στην θέση αυτή έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω εντόνων βροχοπτώσεων με άμεσο κίνδυνο αποκόλλησης του αιωρούμενου ογκόλιθου με απρόβλεπτες συνέπειες για τα οχήματα που διέρχονται από την επαρχιακή οδό που βρίσκεται ακριβώς κάτωθεν. Επίσης δημιουργεί όπως αδυναμία προσπέλασης στην υπό κατασκευή οδό. (επισυνάπτονται φωτογραφίες του συγκεκριμένου σημείου). Η μεθοδολογία την οποία προτείνει η υπηρεσία μας και η οποία στηρίχθηκε και στις υποδείξεις του κ.Πάσχου Παναγιώτη Γεωλόγου του ΕΑΓΜΕ που με δική μας πρόσκληση επισκέφθηκε την περιοχή, αναλύονται παρακάτω: 1)Την διάνοιξη παράλληλου δρόμου προσπέλασης δυτικά του έργου από την Χ.Θ.1+480 μέχρι την Χ.Θ. 1+680 για την πρόσβαση μηχανημάτων στη βάση του ορύγματος (βλέπε συνημμένη φωτογραφία 1). 2) Εκσκαφή και απομάκρυνση των σαθρών υλικών που βρίσκονται στην συγκεκριμένη θέση, κατάντι του ογκόλιθου. 3)Γενική εκσκαφή όλου του οδοστρώματος από τη χθ 1+470 μεχρι τη χθ 1+540 και σε βάθος έως τη βάση του μεγάλου βράχου - ογκόλιθου για την δημιουργία ορύγματος, ώστε ο αιωρούμενος ογκόλιθος να τεμαχιστεί με ασφάλεια και να επιχωθεί εντός του ορύγματος (κάτωθεν του καταστρώματος της οδού). 4)Κατασκευή τοιχίου από συρματοκιβώτια στη βάση του ορύγματος (στο χαμηλότερο σημείο) στη Χ.Θ. 1+500. 5)Προμήθεια δανείων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την δημιουργία οπλισμένου επιχώματος, με κατασκευή συρματοκιβωτίων κα με χρήση γεωπλέγματος σε στρώσεις μέχρι το ύψος του καταστρώματος της οδού 6)Κατασκευή στο ανώτερο τμήμα του επιχώματος τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα 7) Ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ασφάλεια προτείνεται όπως στη συγκεκριμένη θέση γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού κατά 1,00 έως 1,50 μέτρα περίπου στα ανάντι.

4 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του

Με την εκτέλεση του παραπάνω έργου και την αποκατάσταση του δρόμου θα τεθεί πάλι σε κυκλοφορία ο δρόμος ο οποίος παραμένει κλειστός από την 17 Νοεμβρίου του 2015. Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η πρόσβαση πλέον των κατοίκων και μη στις ιδιοκτησίες για να μπορούν να εκτελούν τις αγροτικές εργασίες τους. Επίσης ο δρόμος αυτός αποτελεί μια διέξοδο των κατοίκων της ορεινής Λευκάδας προς τις παραλίες τις Δυτικής Λευκάδας καθότι αποτελεί την πιο σύντομη διαδρομή προς την θάλασσα και συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής λόγω της διευκόλυνσης στην πρόσβαση στις κοντινές παραλίες του Δυτικού άξονα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα. Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

Κατά την εκτέλεση του έργου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας Δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν αναμένετε να προκύψουν άλλες επιπτώσεις.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΟΙΑΝ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται. Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο. . . .

|  |  |  |  | "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " |  | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.800.000,00 |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |  |
|  |  |  |  | ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2η ΣΣ |  | 1η ΣΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |  | 3ος ΑΠΕ | 2ος ΑΠΕ | 1ος ΑΠΕ | ΑΡΧΙΚΗ |  | ΣΥΜΒΑΣΗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/07/19 |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890737,48 |  |  |  |  | 677173,23 | 594970 | (1) | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160332,75 |  |  |  |  | 121891,18 | 107.0943,606 | (2) | ΓΕ & ΟΕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157660,53 |  |  |  |  | 8.309.88 | 105309,69 | (3) | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1797,12 |  |  |  |  | 1497,12 | 1497,12 | (4) | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | (5) | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297726,68 |  |  |  |  | 201329,13 | 201329,13 | (6) | ΦΠΑ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1538254,56 |  |  |  |  | 1040200,54 | 1040200,54 | (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6) | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.870,42 € |  | (8) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-07- 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9) = (7)-(8) | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

  - Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών

  - Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΣΕ ΕΤΗ | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Συγκοινωνιακά Λιμενικά/Αεροδρόμια Υδραυλικά Κτιριακά Εγγειοβελτιωτικά |  |  |  | 628.692,07 € | 628.692,07 € | 1.257.384,14 € |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |  |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ |  |  |  | 628.692,07 € | 628.692,07 € | 1.257.384,14 € |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018 - 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ |
| --- |
| Νέο έργο |  | Μελέτη |  |
| Επέκταση υφιστάμενου έργου | χ | Παροχή Υπηρεσιών |  |
| Αναπλάσεις |  | Προμήθεια Εξοπλισμού |  |
| Αρχαιολογικά Εκσυγχρονισμός |  | Έντυπα -Προβολή-Προώθηση Άλλο |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ |
|  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ | ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. |
| Μελέτη Σκοπιμότητας | Χ |  |  |  |
| Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση | Χ |  |  |  |
| Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) | Χ |  |  |  |
| Τεχνικές Προμελέτες | Χ |  |  |  |
| Οριστικές5 | Χ |  |  |  |
| Εφαρμογής | Χ |  |  |  |
| Έγκριση περιβαλλοντικών όρων | Χ |  |  |  |
| Τεύχη Δημοπράτησης | Χ |  |  |  |
| Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας | Χ |  |  |  |
| Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας | Χ |  |  |  |
| Οικοδομική Άδεια | Χ |  |  |  |
| Άλλες |  |  |  |  |

5 Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

| ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ |
| --- |
| Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου; | ΝΑΙ Χ Αρ. Απόφασης ................................................ ΟΧΙ  |
| Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης | Αγορά οικοπέδου | Απαλλοτριώσεις | Αναδασμός | ‘Άλλος |
| Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός: |
| Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: |

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΕΡΓΑ

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) |
| --- |
| Τίτλος / Τίτλοι |  |
| Πρόγραμμα / Προγράμματα |  |
| ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης |  | ΚΩΔ. Έργου |  |
| Φορέας Υλοποίησης |  |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ |

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

- (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

Δεν υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα υφιστάμενα έργα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ–ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

| Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε: |
| --- |
| Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): |
| Τη χωροταξική κατανομή του έργου6: |
| Α/ Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

6 Στη δεύτερη  στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες,  Περιφερειακές Ενότητες και  οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ*

| Α/Α | ΥΠΟΕΡΓΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΤΙΤΛΟΣ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.040.200,54 € |
|  | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αποκατάσταση καταπτώσεων που εκδηλώθηκαν μετά τη σεισμική δραστηριότητα της 17/11/2015 δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την ασφαλή διέλευση με αποτέλεσμα ο δρόμος να παραμείνει κλειστός. |  |
| 2 | ΤΙΤΛΟΣ | 1 ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’ | 498.054,02 € |
|  | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αποκατάσταση του μεγαλύτερου προβλήματος που εξακολουθεί να υφίσταται στην Χ.Θ. 1+500 όπου θα πρέπει να εκτελεστούν συμπληρωματικές εργασίες. Το πρόβλημα στην θέση αυτή έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω εντόνων βροχοπτώσεων με άμεσο κίνδυνο αποκόλλησης του αιωρούμενου ογκόλιθου με απρόβλεπτες συνέπειες για τα οχήματα που διέρχονται από την επαρχιακή οδό που βρίσκεται ακριβώς κάτωθεν. |  |

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

| ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |
| ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ | Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας |  |
| ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ | Κτίριο Διοικητηρίου, Λευκάδα |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 2645360500 | 2645360537 |  |
| FAX | 2645360608 | 2645360608 |  |
| Ε-mail | info@lefkada.gov.gr | dim26031967@gmail.com |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |  |  |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ |  |  |  |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |

Β) την αποδοχή: α) της τροποποίησης το ανωτέρου Τεχνικού Δελτίου Έργου ως προς το 2ο υποέργο ήτοι την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προϋπολογισμού 498.054,02 € και β) την εκτέλεση του 2ου υποέργου.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 706/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

# Footnotes

Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

# Text boxes

| ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018 - 2020