ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 65ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 716/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 35454/13-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Βικέντιος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 2 | Μαργέλη Μαρία |
| 3 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 3 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 4 | Τυπάλδος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 4 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

| ΙΣΤΟΡΙΚΟ |  |
| --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1.892.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛΕΤΗΣ | 328/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Κ.Α. 63-7342.001 |
| ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 03-01-2020 |
| ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 76/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| ΕΚΠΤΩΣΗ | 53,31% |
| ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | 883,320,08 € χωρίς ΦΠΑ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 20/10/2020 |
| ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | Συμβατική : 270 ημερολογιακές μέρες , λήξη 20/07/2021. 1η Παράταση εργασιών μέχρι 31/07/2022 |
| 1ος Α.Π.Ε | Ο παρόν 1ος Ανακ/κός Πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει νέες εργασίες και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών. |
| 1ο ΠΚΤΜΝΕ | Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την νέα εργασία απαραίτητη για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου |

Ο 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις  των ποσοτήτων των υφιστάμενων εργασιών της μελέτης που προέκυψαν ή προεκτιμούνται ότι θα προκύψουν κατά την κατασκευή καθώς και την νέα εργασία, που αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και κρίθηκε απαραίτητη για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Έχει συνταχθεί το σχετικό 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται στο παρών.

Με τα παραπάνω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 883.320,08 ευρώ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών έχει την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την 11η Συνεδρίαση/4ηΠραξη (Θέμα 4ο)/ 7-12-2021.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» συνολικής δαπάνης 883.320,08 ευρώ, ισόποσου με την σύμβαση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» συνολικής δαπάνης 883.320,08 ευρώ, ισόποσου με την σύμβαση, αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 716/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ