ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 65ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 721/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 35454/13-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Βικέντιος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 2 | Μαργέλη Μαρία |
| 3 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 3 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 4 | Τυπάλδος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 4 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ» πρ/σμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

| ΙΣΤΟΡΙΚΟ |  |
| --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛΕΤΗΣ | 218/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | "ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ" Κ.Α. 30-7333.115 |
| ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 30-06-2021 |
| ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 441/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| ΕΚΠΤΩΣΗ | 5,00% |
| ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | 14,250,01 € χωρίς ΦΠΑ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 04/10/2021 |
| ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | Συμβατική : 120 ημερολογιακές μέρες , λήξη 02/02/2022. |
| 1ος Α.Π.Ε | Ο παρόν 1ος Ανακ/κός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων |

Ο 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων. Με τα παραπάνω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 14.250,01 ευρώ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών έχει την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την 11η Συνεδρίαση/8ηΠραξη (Θέμα 3οΕΗΔ)/7-12-2021.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 14.250,01 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 14.250,01 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», πρ/σμού 15.000,00 €.,  αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 721/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ