ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 68ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 760/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 37195/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 2 |  |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 3 |  |
| 4 | Σέρβος Κων/νος (αναπλ.) | τηλεδιάσκεψη | 4 |  |
| 5 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 6 |  |
| 7 | Τυπάλδος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 7 |  |
| 8 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος και ο κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ. Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»  προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο Έχει προϋπολογισμό 50.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με κωδικό Κ.Α.: 30/7323.108 και η διάθεση της πίστωσης εγινε με την 7555/26-05-2020. απόφαση

Η υπ' αριθμ 159/2019 τεχνική μελέτη του έργου συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ς, και ε με την 448/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Τα έργο δημοπρατήθηκε στις 10-07-2020 και μειοδότης αναδείχτηκε η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ τοις εκατό επί τοις εκατό ( 38%) επί των τιμών του τιμολογίου . Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 269 / 2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδος

Το συμφωνητικό υπογράφηκε για ποσό 31.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στις 26-10-2020.

Την ιδία μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ορίζετε η 22-02-2021.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως και την για τα "επί έλασσον " και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Η επί ελλάσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.3481/2006 . & του ν. 4412/2016

Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου

Τα έργο δημοπρατήθηκε στις 10-07-2020 και μειοδότης αναδείχτηκε η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ τοις εκατό ( 38%) επί των τιμών του τιμολογίου . Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 269 / 2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδος

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι 31.000,00    με τον Φ.Π.Α, όσο και η συμβατική δαπάνη του έργου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης και ανέρχεται  στο  ποσό  των  31.000,00 €  με  Φ.Π.Α. όσο δηλαδή και η σύμβαση.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξει του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»  προϋπολογισμού 50.000,00 €.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 760/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ