ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 					              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 16/2022

Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/7.1.2022 (ΦΕΚ 32/8.1.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 1075/14-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 |  |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 |  |
| 4 | Λιβιτσάνος Ιωάννης | 4 |  |
| 5 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 |  |
| 7 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 7 |  |
| 8 | Σέρβος Κων/νος | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, δεν συμμετέχει στην συζήτηση των θεμάτων 8 και 9 της Η.Δ. λόγω κωλύματος και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ.

# ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ : Το έργο αφορά εργασίες επισκευής τμήματος του κεντρικού δρόμου της κοινότητας

Καλάμου που οδηγεί στο λιμάνι καθώς επίσης και του δρόμου που βρίσκεται κάτω από το γήπεδο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με συνολικό προϋπολογισμό 15.200,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΜΕΛΕΤΗ : Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τον ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στις 09-03-2021.

ΑΝΑΘΕΣΗ : Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 18-05-2021 και μειοδότης αναδείχτηκε ο ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΔΕ με έκπτωση 3,00%

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 299/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Μεταξύ του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΟΥ Δήμαρχου Δήμου Λευκάδας και του ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ υπογράφτηκε εργολαβικό συμφωνητικό με αριθ. πρωτ. 26709/ 2021  συνολικής δαπάνης  14.744,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Ο συμβατικός χρόνος  περαίωσης των εργασιών του παρόντος έργου ορίζεται σε (120) ημέρες δηλαδή μέχρι 07-12-2021. Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης. Συγκεκριμένα, κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε αύξηση στις καθαιρέσεις, και ξυλοτύπους.

Η τελική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 11.890,33 €, ο ΦΠΑ σε 2.853,68 € ήτοι συνολική δαπάνη 14.744,44 €, όσο δηλαδή και η σύμβαση .

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

# Την  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € με ΦΠΑ.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ