ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 					              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2022  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 22/2022

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 13:00,  ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/7.1.2022 (ΦΕΚ 32/8.1.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 1382/19-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 2 | Σέρβος Κων/νος |
| 3 | Μαργέλη Μαρία | 3 |  |
| 4 | Βικέντιος Νικόλαος | 4 |  |
| 5 | Λύγδας Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 6 |  |
| 7 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 1382/19-1-2022 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 191/17-1-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων στη Πρόσκληση με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»,  λήγει την  21η-1-2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους.

# ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

# Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,

- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

- την υπ’αριθ.7079/25-5-2015 εγκ. του Υπ. Εσ. & Διοικ. Ανασυγκρότησης

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

# Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- Η υπ΄αριθμ. 189/2021 Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης του Έργου.

- Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός στον οποίο αναγράφεται πίστωση 49.996,87 € για το έτος 2021 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο Κ.Α.30/7324.005 για το εν λόγω Έργο βάσει της υπ΄αριθμ.203/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΤΝΩΛΙ-Κ3Χ), πίστωσης που διατέθηκε με την υπ΄αριθμ. 26830/03.08.2021 Απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙΛΤΩΛΙ-ΡΚΜ)

- Η υπ΄αριθμ. 506/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης και ημερομηνίας Δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης Έργου.

- Η υπ΄αριθμ.583/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης κατακύρωσης του Αναδόχου «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS» για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00% επί του αρχικού προϋπολογισμού.

- Η υπ΄αριθμ. 33846/2021 (21SYMV009616922, 2021-11-29) Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 26.11.2021.

- Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 25.01.2022.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες κοπής της ασφάλτου, καθαίρεση και απομάκρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος στα σημεία κατασκευής των πεζοδρομίων, καθώς και καθαίρεση των πλακοστρώσεων και των βάσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, οριοθέτηση των πεζοδρομίων με κράσπεδα, κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα κατ. C12/15, κατασκευή των νέων πεζοδρομίων, επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες 40x40, δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ, καθώς και διαγράμμιση των διαβάσεων πεζών, κατασκευή νέων φρεατίων.

Γ.  1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Συνολικά, με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 5.037,98 € από την αρχική σύμβαση για την κάλυψη επιπλέον δαπανών που αφορούν εκσκαφές-καθαιρέσεις και τοποθέτηση κρασπέδων σε τμήμα πεζοδρομίου από τα Δικαστήρια προς τα Σχολεία για λόγους ασφάλειας κυκλοφορίας των πολιτών και μαθητών.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου  Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% που είναι 38.696,45 €, και δαπάνη απροβλέπτων που είναι 10,79 Ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 38.707,24 Ευρώ και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.707,24 Ευρώ ήτοι είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

# Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ