ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 195/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22206/15.4.2022 (ΦΕΚ 1882/16.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9035/21.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

| 1 | Λύγδας Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) | 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Βικέντιος Νικόλαος | 2 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 3 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 3 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| 4 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 4 | Σέρβος Κων/νος |
| 5 | Μαργέλη Μαρία | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Λύγδας, (αρ.1-22 ΑΔΑ: 9ΣΧΒΩΛΙ-4ΧΓ απόφαση Ο.Ε.) λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Αναστάσιου Γαζή.

Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27980/2021 (21SYMV009141281 2021-09-01) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου  και του Δημάρχου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου  που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Τo άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016, το Π.Δ. 3305/1996

- Το από 17-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα  του κ.Μάντζιου Κων/νου, εκπροσώπου της εταιρείας  MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για χορήγηση παράτασης το οποίο δεν είχε συνημμένο αρχείο και ως εκ τούτου δεν έτυχε διεκπεραίωσης από το τμήμα πρωτ/λου.

- Την με αριθμό πρωτ.:7079/24-03-2022 αίτηση του κ. Μάντζιου Κων/νου, εκπροσώπου της εταιρείας  MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

- Το γεγονός ότι το έργο θα πρέπει να αποπερατωθεί παρ’ ό,τι ο ανάδοχος μέχρι σήμερα δεν εκτέλεσε  στο  απαιτούμενο ποσοστό τις εργασίες ως όφειλε, λόγω προβλημάτων υγείας κατά δήλωσή του.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η και μοναδική,  παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» μέχρι και την 15-06-2022, με υπαιτιότητα του αναδόχου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου: MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. μέχρι και την 15-06-2022, με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 195/2022.

Ο  Προεδρεύων 		                          		 Τα Μέλη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΓΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.