ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 					               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 37ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 401/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 17027/22.7.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Σέρβος Κων/νος | 3 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 4 | Βικέντιος Νικόλαος | 4 |  |
| 5 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν τα θέματα 3 έως 8 της Η.Δ. πριν την συζήτηση των θεμάτων 1 και 2 της Η.Δ.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

# ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ : Το έργο αφορά εργασίες επισκευής το κεντρικού δρόμου της Κοινότητας Καλάμου που οδηγεί στο λιμάνι καθώς επίσης και τμήματα δρόμου προς βόρεια προβλήτα Κοινότητας Καστού Δήμου Λευκάδας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Πυροπροστασία 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 32.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΜΕΛΕΤΗ : Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τον ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στις 09-03-2021.

ΑΝΑΘΕΣΗ : Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 19-05-2021 και μειοδότης αναδείχτηκε ο ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΔΕ με έκπτωση 3,00%

Το πρακτικό του διαγωνισμού  κατακύρωσης εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 448/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας Σπυρίδων  με ΑΔΑΜ: 21AWRD008923770 2021-07-15.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Μεταξύ του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΟΥ Δήμαρχου Δήμου Λευκάδας και του ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ υπογράφτηκε εργολαβικό συμφωνητικό με αριθ. πρωτ. 26708/ 2021  συνολικής δαπάνης  31.039,99 € με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Ο συμβατικός χρόνος  περαίωσης των εργασιών του παρόντος έργου ορίζεται σε (120) ημέρες δηλαδή μέχρι 07-12-2021. Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης. Συγκεκριμένα, κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε αύξηση σε ξυλότυπους και μεταλλικές σχάρες. Μείωση προέκυψε στον χαλύβδινο οπλισμό, ο οποίος εγκρίθηκε στις  14-07-2022 από το Τεχνικό  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Η τελική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 25.032,25 €, ο ΦΠΑ σε 6.007,74 € ήτοι συνολική δαπάνη 31.039,99 €, όσο δηλαδή και η σύμβαση .

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

# Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 401/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ