ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 37ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 406/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 17027/22.7.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Σέρβος Κων/νος | 3 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 4 | Βικέντιος Νικόλαος | 4 |  |
| 5 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν τα θέματα 3 έως 8 της Η.Δ. πριν την συζήτηση των θεμάτων 1 και 2 της Η.Δ.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Ισχύουσες διατάξεις:

- Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Ν. 4555/19-07-2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

- Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Με την εκτέλεση του παραπάνω έργου προβλέπονται εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συγκεκριμένα :

Α. Κυκλικός κόμβος οδών Αναπαύσεως-Φιλοσόφων πόλης Λευκάδας.

Το αντικείμενο της μελέτης, είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του ισόπεδου αστικού συμπαγούς κυκλικού κόμβου μίας λωρίδας κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων της πόλης, στο ύψος του Κοιμητηρίου, ενός εκ των πλέον επικινδύνων και επιβαρυμένων σημείων του οδικού δημοτικού δικτύου του Δήμου Λευκάδας.

Ο ισόπεδος κόμβος διαμορφώνεται στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων κοντά στην πόλη της Λευκάδας και θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και την ασφαλή σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο νησί ανατολικά (Νυδρί, Βασιλική), δυτικά (Τσουκαλάδες, Άγιος Νικήτας, Καλαμίτσι) καθώς και με την Ε.Ο. Λευκάδα-Ρίο.

Πρόκειται για αστικό κυκλικό κόμβο 1 λωρίδας, ο οποίος εξυπηρετεί όλες τις επιτρεπόμενες κινήσεις του οχήματος σχεδιασμού εκτός από τη δεξιόστροφη κίνηση (δεξιά στροφή) Φιλοσόφων (κατάστημα Jumbo) - Αναπαύσεως προς Λευκάδα. Η στροφική  αυτή κίνηση  και έως ότου ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και διαπλατυνθεί η οδός Αναπαύσεως (προς Λευκάδα) θα απαγορεύεται σε όλα τα βαρέα οχήματα.

Η όλη διαμόρφωση του κόμβου γίνεται με γνώμονα τη μείωση της κατάληψης χώρου και τη σωστή τοποθέτηση του οχήματος ώστε η στρέφουσα κίνηση να εκτελείται με καλή ορατότητα λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου επέκτασης της Πόλης Λευκάδας (ΦΕΚ 517 Δ΄/1990) και της τροποποίησης αυτού (ΦΕΚ 95 Δ΄/1992).

Η ταχύτητα μελέτης με την οποία υπολογίζονται τα στοιχεία του κόμβου είναι Vκ=20 χλμ/ώρα.

Στα δύο σκέλη του κόμβου (δυτικά-ανατολικά) διαμορφώνονται ανά μία διαχωριστική υπερυψωμένη νησίδα, με ελάχιστο πλάτος ~3,00 μ. Στα άλλα δύο σκέλη (βοράς-νότος) διαμορφώνονται διαχωριστικές ισόπεδες νησίδες ελάχιστου πλάτους 0,60μ. και 1,20μ. όπως αποτυπώνονται στη συνημμένη οριζοντιογραφία. Κατασκευάζονται επίσης τέσσερις υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών ανά μια σε κάθε διαχωριστική υπερυψωμένη και ισόπεδη νησίδα. Προβλέπονται οδηγοί όδευσης τυφλών σε όλα τα πεζοδρόμια και γενικά η όλη κατασκευή του κόμβου υποστηρίζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες, φρεαζάρισμα ασφαλτοτάπητα, επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια, εξυγίανση, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας κάτω από τα υπερβατά μέρη του κόμβου, κατασκευή αυλάκων συλλογής ομβρίων στα άκρα των δρόμων.

Η αποχέτευση ομβρίων του κόμβου επιτυγχάνεται με τη μηκοτομική κλίση των δύο οδών σε συνδυασμό με τις επικλίσεις στην περιοχή του κόμβου ( υπάρχον δίκτυο ομβρίων της περιοχής).

Καθώς ο κόμβος αναπτύσσεται σε σχεδόν οριζόντιο έδαφος τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποχέτευση του καταστρώματος του δακτυλίου συνίστανται στο ότι ολόκληρος ο δίσκος του κόμβου διαμορφώνεται με κλίση 1,0%, ώστε να διασφαλίζεται η καθοδήγηση της απορροής προς συγκεκριμένη θέση τεχνητού αποδεκτή. Προβλέπονται σχάρες συλλογής ομβρίων και στα τέσσερα μέλη του κόμβου και απαγωγή των ομβρίων από τους υπάρχοντες σωληνωτούς αγωγούς.

Οι κλάδοι πρόσβασης έχουν κατά μήκος κλίση έως 1,6%, τουλάχιστον σε μήκος 20 m, από την περίμετρο του δακτυλίου. Στις εξόδους οι κλίσεις είναι ίδιες ή μικρότερες, με μέγιστες τιμές 0,9% και 1,6%.

Στις θέσεις που προβλέπεται η υλοποίησή τους, θα κατασκευαστούν επί τόπου ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20 και πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η θεμελίωση του παραπάνω συστήματος ρείθρο-κράσπεδο θα γίνεται πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.Κάτω από τα πεζοδρόμια θα τοποθετηθεί σκυρόδεμα C16/20 επί επιχώματος από κοκκώδες υλικό 3Α και η επιφάνεια των πεζοδρομίων θα διαμορφωθεί με πλακόστρωση αναγλύφων πλακών 40Χ40 και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ.

Η νέα διαμόρφωση του κόμβου λαμβάνει χώρα σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ήδη υπάρχον ασφάλτινο πλάτωμα και απαιτεί, για την υλοποίησή του, φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος σε βάθος 5-6 εκ. για την τοποθέτηση των νέων ασφαλτικών στρώσεων εύκαμπτου τύπου.

Τοποθετούνται κολώνες ηλεκτροφωτισμού με φανάρια Led και κατασκευάζεται τοπιοτεχία με αγωγό ποτίσματος στα δύο σκέλη του κόμβου.

Αφαιρούνται μη αναγκαίες πινακίδες σήμανσης και τοποθετούνται νέες.

Τα σκέλη του κόμβου και τα υπερβατά του μέρη διαγραμμίζονται και τοποθετούνται αντανακλήστες με κορμό έμπηξης.

Β.   Περιφερειακή οδός πόλης Λευκάδας, τμήμα Αναπαύσεως - Φιλοσόφων  (ΟΔΟΣ 34)

Πρόκειται για δημοτικό δρόμο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βαρδανίων του Δήμου Λευκάδας.

Με την υπ' αριθ. 90/25-11-98 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας κυρώθηκε η σχετική πράξη.

Πρόκειται για κεντρική οδό, τμήμα της Περιφερειακής οδού της πόλης. Παρουσιάζει έντονες φθορές και πλήρη απουσία πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμού και κάθετης και οριζόντιας σήμανσης. Η κίνηση τόσο πεζών όσο και οχημάτων είναι αυξημένη διότι πέραν της χρήσης της ως κύριας περιφερειακής οδού της πόλης, οδηγεί και στο Νέο Νοσοκομείο του νησιού.

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και μερική επανεπίχωση με κοκκώδες υλικό λατομείου προς εξυγίανση του υπεδάφους.

Δύο στρώσεις υλικού υπόβασης πάχους 10εκ. έκαστη και δύο στρώσεις υλικού βάσης πάχους 10 εκ. έκαστη.

Δύο στρώσεις ασφάλτου πάχους 5εκ. έκαστη.

Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 10 ατμ. Διαμέτρου Φ 225. Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης παροδίων ιδιοκτησιών.

Κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 3,20 μ. με ανάγλυφες έγχρωμες τσιμεντόπλακες 40Χ40 εκ. και διαβάσεων ΑΜΕΑ. Ύψος πεζοδρομίου από άσφαλτο 12 εκ. Η πλακόστρωση θα κατασκευασθεί πάνω σε κοιτόστρωση πάχους 15 εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εδράζεται σε υπόβαση πάχους 20 εκ.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπεδορείθρων και κατασκευή κεντρικής νησίδας πλάτους 1,50 μ. με τσιμεντόπλακες. 40Χ40 εκ. Η οδός έχει ήδη σύστημα διάθεσης ομβρίων υδάτων. Θα κατασκευασθεί το επιφανειακό σύστημα απορροής προς αυτό.

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού και στα δύο όρια της οδού, με λαμπτήρες Led.

Τοποθέτηση κάθετης, οριζόντιας και πληροφοριακής σήμανσης.

Γ.   Περιοχές Αγίου Ιωάννη – Γύρας

Πρόκειται για περιαστικές δημοτικές οδούς που οδηγούν στις παραλίες της πόλης και παραλαμβάνουν όλη τη βαριά κυκλοφορία από και προς το νησί της Λευκάδας.

Παρουσιάζουν έντονες φθορές στο οδόστρωμα λόγω πολλαπλών επισκευών βλαβών ύδρευσης, ελλιπέστατη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Το πρόβλημα δεν πρόκειται να επανεμφανισθεί διότι πρόσφατα τοποθετήθηκαν νέοι αγωγοί ύδρευσης.

Η οριζόντια σήμανση κατασκευάσθηκε προ 15 ετών και έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί.

Λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και οι δύο δημοτικοί δρόμοι είναι άκρως επικίνδυνοι.

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Από Πνευματικό Κέντρο έως κόμβο Αγίου Ιωάννη:

Φρεζάρισμα του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος σε πλάτος 2,50μ. και μήκος 2,300μ

Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα πάχους 5εκ.

Διαγράμμιση των δύο άκρων του οδοστρώματος και τοποθέτηση αντανακλαστικών στοιχείων στα δύο άκρα και το κέντρο της οδού. Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.

Περιοχή Γύρας:

Διαγράμμιση των δύο άκρων και του κέντρου του οδοστρώματος και τοποθέτηση αντανακλαστικών στοιχείων στα δύο άκρα και το κέντρο της οδού. Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Μήκος επέμβασης 4,300μ.

Και στις δύο ανωτέρω περιοχές προβλέπεται η ενίσχυση της κάθετης σήμανσης.

Δ. ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Πρόκειται για την αναβάθμιση της κύριας δημοτικής οδού  από την διασταύρωση για Άγιο Ιωάννη (μετά τους Μύλους) προς Πεφανερωμένη, διαμέσου Αγία Μαρίνας, συνολικού μήκους 1450μ.

Η οδός μεταβαλλόμενου μέσου πλάτους από 10,00μ (για 400μ συνολικού μήκους ) και μέσου πλάτους 6,00μ (για τα υπόλοιπα 1050μ μήκους) αποτελεί την κύρια οδό διέλευσης βαρέων οχημάτων του νησιού καθώς και του 50% των εισερχόμενων επιβατικών οχημάτων.

Η αρχική κατασκευή της οδού προέβλεπε την εξυπηρέτηση επιβατικών οχημάτων προς τις κοντινές παραλίες της πόλης της Λευκάδας (του Αγίου Ιωάννη και των Μύλων) καθώς και την διέλευση οχημάτων στον παραδοσιακό βενετσιάνικο ελαιώνα (από τον οποίο διέρχεται) ο οποίος αποτελούσε την αγροτική περιοχή της πόλης της Λευκάδας.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή της οδού Φιλοσόφων, η επέκταση του σχεδίου πόλης της Λευκάδας και η τροποποίηση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης της Λευκάδας (παραλιακό μέτωπο πόλης) προς την οδό Φιλοσόφων, που αποτελεί την επέκτασή της, επιβάρυνε την οδό της Αγίας Μαρίνα με δυσανάλογο κυκλοφοριακό φόρτο με αποτέλεσμα την καθίζηση τμημάτων της οδού, την αύξηση των τοπικών βλαβών του οδοστρώματος  και  την καταστροφή του ασφαλτικού τάπητα στο μεγαλύτερο ποσοστό της οδού.

Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, επί της οδού και των παρόδων αυτής, κατασκευάστηκαν τουριστικές μονάδες τροποποιώντας τον αρχικό αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής σε τουριστικό. Αποτέλεσμα των αλλαγών ήταν η αλλαγή του συστήματος όμβριων υδάτων  του κάμπου με την τροποποίηση των ανοιχτών οχετών, με αποτέλεσμα την διάβρωση κατά τόπους του οδοστρώματος. Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός διέλευσης των πεζών και ελαφρών οχημάτων (ποδήλατα, μοτοποδηλάτων κλπ) με αύξηση των ατυχημάτων λόγω του κακού οδοστρώματος και της αύξησης του φόρτου κυκλοφορίας.

Απαιτείται η αναβάθμιση της εν λόγω οδού, για την τροποποίησή της σε οδό εξυπηρέτησης κυκλοφορίας μικτής χρήσης  (βαρέων και επιβατικών οχημάτων) αλλά και για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ελαφρών οχημάτων και των πεζών, συμφώνα με τα νέα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Προβλέπεται η αποξήλωση της κατεστραμμένης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, η επισκευή και κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων, η ανακατασκευή τμημάτων της οδοστρωσίας της οδού στα σημεία με την μέγιστη καθίζηση, η κατασκευή καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τμήματα που κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια της οδού και η ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Η οδός θα οδοσημανθεί και θα διαγραμμισθεί, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες κυκλοφορίας.

Ε. ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

Η κατασκευή της οδού Φιλοσόφων πραγματοποιήθηκε την αρχή της δεκαετίας του 2000 με αρχικό σχεδιασμό την εξυπηρέτηση του μέγιστου φόρτου της κυκλοφορίας των βαρέων και λοιπών επιβατικών οχημάτων. Ο σχεδιασμός της προέβλεπε την κατασκευή οδού διπλής κυκλοφορίας μέσου πλάτους 12μ με διαχωριστική νησίδα και πεζοδρόμια μέσου πλάτος 2μ εκατέρωθεν της οδού. Η οδός διέρχεται από τον παραδοσιακό ελαιώνα, κάμπος  της πόλης της Λευκάδας προς την περιοχή Περιβόλια και διακόπτει κάθετα τις δύο οδούς μέγιστης κυκλοφορίας (επαρχ. οδό  Λευκάδας - Φρυνίου και  οδό Λευκάδας -Απόλπαινας μέσω Νεκροταφείου Λευκάδας). Η εν λόγω οδός αποτελέι την επέκταση της οδού της Αγίας Μαρίνας απότ ην οποία πραγματοποιείται η διέλευση όλων των εισερχόμενων βαρέων οχημάτων του νησιού. Αποτέλεσμα του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου της οδού είναι η καταστροφή του καταστρώματος της οδού (ασφαλτική στρωση κυκλοφορίας) με τοπικές καθιζήσεις και διάβρωση των στρωσεων οδοστρωσίας.

Προβλέπεται η αποξήλωση της κατεστραμμένης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, η επισκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων, η ανακατασκευή τμημάτων  οδοστρωσίας της οδού στα σημεία με την μέγιστη καθίζηση, μερική κατασκευή καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα (όπου κρίνεται αναγκαίο) και η ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Η οδός θα οδοσημανθεί και θα διαγραμμισθεί, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες κυκλοφορίας.

ΣΤ. ΟΔΟΣ 91

Πρόκειται για δημοτικό δρόμο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βαρδανίων του Δήμου Λευκάδας.

Με την υπ' αριθ. 90/25-11-98 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας κυρώθηκε η σχετική πράξη.

Πρόκειται για κεντρική οδό, της πόλης και παρουσιάζει έντονες φθορές στο χωμάτινο κατάστρωμα  και πλήρη απουσία πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμού και κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Κατασκευή πλακοσκεπους οχετού διαστάσεων 3,10 χ1,60χ750μ κατά μηκος της οδού και σύνδεσή του με τον οχετό απορροής ομβρίων της οδού Φιλοσόφων.

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και μερική επανεπίχωση με κοκκώδες υλικό λατομείου προς διαμόρφωση της υψομετρικής μελέτης της οδού.

Μία  στρώση  υλικού υπόβασης πάχους 10εκ. έκαστη και μία στρώση  υλικού βάσης πάχους 10 εκ.

Μία στρώση ασφάλτου πάχους 5εκ.

Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 10 ατμ. Διαμέτρου Φ 90. Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης παροδίων ιδιοκτησιών.

Επίσης θα κατασκευαστεί αγωγός αποχέτευσης με τα απαιτούμενα φρεάτια.

Κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 2,15 μ. με ανάγλυφες έγχρωμες τσιμεντόπλακες 40Χ40 εκ. και διαβάσεων ΑΜΕΑ. Ύψος πεζοδρομίου από άσφαλτο 12 εκ. Η πλακόστρωση θα κατασκευασθεί πάνω σε κοιτόστρωση πάχους 15 εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εδράζεται σε υπόβαση πάχους 20 εκ.

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού και στα δύο όρια της οδού, με λαμπτήρες Led.

Τοποθέτηση κάθετης, οριζόντιας και πληροφοριακής σήμανσης.

Ζ. ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΒΑΥΚΕΡΗ

Πρόκειται για τον μοναδικό δρόμος που οδηγεί στον οικισμού Βαυκερής.

Το κατάστρωμα της οδού είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα.

Παρουσιάζει σημαντικές φθορές και μεγάλη ολισθηρότητα. Χρήζει λοιπόν τοπικά παρεμβάσεις με την διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση των οχημάτων κυρίως στις στροφές.

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας  σε τέσσερα τμήματα μήκους περίπου 100 μέτρων.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγραμμίσεων με ανακλαστική βαφή.

Η.ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑΛΟ

Πρόκειται για εργασίες προστασίας του πρανούς στην θέση Ράχη Αθανίου.

Κατά την κατασκευή του δρόμου που οδηγεί στην παραλία του Γυαλού Αθανίου διαπλατύνθηκε ο δρόμος στην θέση Ράχη με αποτέλεσμα το πρανές ανάντι του δρόμου να αποκτήσει μεγάλη κλίση. Το γεγονός αυτό σε  συνδυασμό με τα όμβρια ύδατα τα οποία οδηγήθηκαν  στο πρανές οδήγησαν τμήματα αυτού να καταπέσουν με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Για το λόγο αυτό θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες για να κατασκευαστούν δύο επίπεδα(ταμπάνια) στο πρανές σε στάθμες που θα υποδείξει η υπηρεσία. Στην συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος με την χρήση κοκκώδους υλικού με μέγεθος κόκκου μέχρι 200mm και με υλικό κατηγορίας Ε4 προέλευσης λατομείου.

Για την προστασία των επιπέδων θα τοποθετηθούν σαρζανέτ σε μήκος 30(τριάντα) μέτρων περίπου. Οι διαστάσεις κάθε συρματοκιβωτίου θα είναι 2μ μήκος, 1 μέτρο πλάτος και 0,5μ ύψος.

Για την καλύτερη προστασία του πρανούς αυτό θα επενδυθεί με εύκαμπτο ύφασμα εμποτισμένο  με σκυρόδεμα το οποίο θα στερεωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ανάντι και κατάντι του πρανούς στα δύο επίπεδα.

Θ .ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ

Πρόκειται για τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην παραλία Κάθισμα Δήμου Λευκάδας και δέχεται τους καλοκαιρινούς ένα τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο.

Προβλέπονται εργασίες διαγραμμίσεων με ανακλαστική βαφή, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και πινακίδων και τέλος τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγραμμίσεων περιμετρικά στην πόλη της Λευκάδας, επί της οδού Πάνου Ροντογιάννη, επί της Λόρδου Βύρωνα, επί της Πεφανερωμένης, επί της Κουζουμπεη καθώς επίσης και διαγράμμιση διαβάσεων σε όλο τον Δήμο.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 2.766.129.03,Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 3.430.000,00€.

Εισηγούμαστε,  την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 3.430.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).»

Στη συνέχεια ενημέρωσε περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 3.430.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 406/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ