ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 					          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 661/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27954/16.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | δια ζώσης | 1 | Βικέντιος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | δια ζώσης | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Μαργέλη Μαρία | δια ζώσης | 3 | Σέρβος Κων/νος |
| 4 | Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.) | δια ζώσης | 4 |  |
| 5 | Λύγδας Σπυρίδων | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τα θέματα 4 έως 18 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής διοικητικής παραλαβής και παράδοσης προς χρήση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΔΕ Ηλία Περδικάρη.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7029/2020 (20SYMV006737895 2020-05-20) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Την με αρίθμ. 170/2022 Απόφαση έγκρισης της 4ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 16-11-2022.

- Το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022)

- Την με αρ. πρωτ. 124/01-02-2022 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. του Δ. Λευκάδας για τον ορισμό εκπροσώπων

- Το από 9 Δεκεμβρίου 2022 Πρωτόκολλο Τμηματικής Διοικητικής παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση

Εισηγούμαστε,

για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Διοικητικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση ορισμένου χρόνου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ." Ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης προς χρήση, όσων αφορά τα γήπεδα Μπασκετ και Βόλλεϋ του Τ.Κ Βασιλικής ορίζεται μέχρι τις 08-04-2023, ενώ των γηπέδων Τέννις, ποδοσφαίρου 7Χ7 του Τ.Κ. Λευκάδας και το γήπεδο 5Χ5 του Τ.Κ. Μαραντοχωρίου μέχρι τις 06-06-2023.»

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 183 του Ν. 4938/2022.

- Άρθρο 169 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Το άρθρο 183 του Ν. 4938/2022.

- Το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής διοικητικής παραλαβής και παράδοσης προς χρήση ορισμένου χρόνου του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ."

Ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης προς χρήση, όσων αφορά τα γήπεδα Μπασκετ και Βόλλεϋ του Τ.Κ Βασιλικής ορίζεται μέχρι τις 08-04-2023, ενώ των γηπέδων Τέννις, ποδοσφαίρου 7Χ7 του Τ.Κ. Λευκάδας και το γήπεδο 5Χ5 του Τ.Κ. Μαραντοχωρίου μέχρι τις 06-06-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 661/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ