ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  5ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 1 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1629/27.1.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντες                                                                   Απόντες

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | Σκληρός Φίλιππος |
| 4 | Τυπάλδος Νικόλαος | 4 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 5 | Σολδάτος Χαρίλαος | 5 | Αραβανή Χριστίνα |
| 6 | Αργυρός Νικόλαος | 6 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 7 | Σολδάτος Θεόδωρος | 7 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 8 | Γαζής Αναστάσιος | 8 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 9 | Σολδάτος Γεώργιος | 9 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 10 | Μαργέλη Μαρία | 10 | Γαζής Νικόλαος |
| 11 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 11 | Βεροιώτης Αλέξανδρος |
| 12 | Σέρβος Κων/νος | 12 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| 13 | Χαλικιάς Ευάγγελος | 13 |  |
| 14 | Γληγόρης Κων/νος | 14 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 15 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή | 15 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 16 | Λάζαρης Απόστολος | 16 |  |
| 17 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 17 |  |
| 18 | Ζαβιτσάνος Πέτρος | 18 |  |
| 19 | Μελάς Γεράσιμος | 19 |  |
| 20 | Κονιδάρης Κων/νος | 20 |  |
| 21 | Γληγόρης Χρήστος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  |

Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Λάζαρης Απόστολος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Είχαν προηγηθεί ερωτήσεις-ανακοινώσεις.

Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του  2ου  ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,   ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας  υπόψη:

# Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

# Την με αρ. 709/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)».

# Την με αριθμ. 9497/03-05-022 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    2,00%.

# Την από 10517/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

# Την παράταση προθεσμίας έως 31/3/2023 με την 681/2022 απόφαση Ο.Ε.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε με βάση τις συνοπτικές επιμετρήσεις του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)» με προϋπολογισμό μελέτης πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (59.870,42) και εργολαβική σύμβαση πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δύο λεπτά με ΦΠΑ (58.673,02).

Η συνολικά δαπάνη του έργου είναι πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (59.870,42) με ΦΠΑ.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 605/2022 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας μειωτικός κατά το ποσό ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (95,85), συνολικής δαπάνης του έργου 58.577,17 ευρώ για να καλύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις.

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (58.571,29).

Όπως προκύπτει η τελική δαπάνη είναι μικρότερη της συμβατικής με βάση τον 2ο ΑΠΕ κατά τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (4,23) μειωτικός.

Με τον παρόντα ΑΠΕ, ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Δεν απαιτήθηκαν νέες εργασίες.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του  2ου  ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)» συνολικής δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (58.571,29) με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (4,23).»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του  2ου  ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)» συνολικής δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (58.571,29) με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (4,23).

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 15/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ