ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  7ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 35/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2349/8.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

- Παρόντες                                                Απόντες

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | Σολδάτος Θεόδωρος |
| 4 | Σολδάτος Χαρίλαος | 4 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 5 | Αργυρός Νικόλαος | 5 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 6 | Σκληρός Φίλιππος | 6 | Αραβανή Χριστίνα |
| 7 | Γαζής Αναστάσιος | 7 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 8 | Σολδάτος Γεώργιος | 8 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 9 | Μαργέλη Μαρία | 9 | Γληγόρης Κων/νος |
| 10 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 10 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 11 | Δρακονταειδής Κων/νος | 11 | Γαζής Νικόλαος |
| 12 | Σέρβος Κων/νος | 12 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| 13 | Περδικάρης Αθανάσιος | 13 |  |
| 14 | Χαλικιάς Ευάγγελος | 14 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 15 | Λάζαρης Απόστολος | 15 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 16 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 16 |  |
| 17 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 17 |  |
| 18 | Ζαβιτσάνος Πέτρος | 18 |  |
| 19 | Μελάς Γεράσιμος | 19 |  |
| 20 | Κονιδάρης Κων/νος | 20 |  |
| 21 | Γληγόρης Χρήστος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  |

- Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

- Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν τη συζητηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ιδίου θέματος.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.

Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ..

Ο Δ.Σ. Κοντογιώργης Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος.

Ο Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου  εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε με δ.τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.."

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη:

# Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

# Την αριθ. 724/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

# Την αριθ. 487/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    23,19%.

# Την από 24362/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

# Επειδή :

- ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, καθώς και για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή εργασιών,

- ο 1ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,

- ο 1ος Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) κατασκευής του έργου,

- η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.

- οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αντικείμενο της Σύμβασης  - Αναλυτική περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Φτερνού, Αγίου Πέτρου, Πόρου, Αγίου Ηλία, Τσουκαλάδων, Καβάλου, Κομηλιού, Λευκάδας, Βσιλικής και Σύβρου.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο  1ος  ΑΠΕ  συντάθηκε προκειμένου για να αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της αρχικής σύμβαση, λόγω των νέων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν κατά την εκτέλεση εργασιών, καθώς και για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή εργασιών, που κατά το είδος ή το μέγεθος δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η τροποποίηση στην δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου ως προς την αρχική σύμβαση έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρατηρείται αύξηση στην δαπάνη της ομάδας κατά 241,67 (χωρίς  το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται αύξηση στην δαπάνη της ομάδας5.507,89 (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καμία μεταβολή.

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Στην Αρχική Σύμβαση, έχουν ενταχθεί δύο νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Οι νέες εργασίες συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156, §5 του Ν4412/16 και υφίστανται την έκπτωση της εργολαβίας.

Αναλυτικότερα στην Αρχική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

Α.Τ. ΝΤ-1: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Α.Τ. ΝΤ-2: Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιείται ποσό 9.440,08€ για την κάλυψη της αύξησης στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη νέα τιμή που περιλαμβάνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

| Είδος Εργασιών | Συμβατική Δαπάνη | Δαπάνη προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. | Μεταβολή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 8.466,02€ | 8.707,70€ | 241,67€ |
| 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 73.972,74€ | 79.480,63€ | 5.507,89€ |
| 3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 8.847,43€ | 8.847,43€ | 0,00€ |
| 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. | 0,00€ | 2.250,49€ | 2.250,49€ |
| Σύνολο εργασιών | 91.286,19€ | 99.286,25€ | 8.000,06€ |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% | 16.431,51€ | 17.871,53€ | 1.440,02€ |
| Άθροισμα | 107.717,70€ | 117.157,78€ | 9.440,08€ |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 16.157,66€ | 6.717,58€ | -9.440,08€ |
| Άθροισμα | 123.875,36€ | 123.875,36€ | 0,00€ |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 9,04€ | 9,04€ | 0,00€ |
| Σύνολο | 123.884,40€ | 123.884,40€ | 0,00€ |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% | 29.732,26€ | 29.732,26€ | 0,00€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 153.616,66€ | 153.616,66€ | 0,00€ |

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 123.884,40€.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 29.732,26€.

Συνολική Δαπάνη 153.616,66€.

Εισηγούμαι

Την έγκριση του  1ου  ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (με Φ.Π.Α. 24%) συνολικής δαπάνης δαπάνη εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 153.616,66 € με Φ.Π.Α. 24% όσο δηλαδή και η σύμβαση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του  1ου  ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (με Φ.Π.Α. 24%) συνολικής δαπάνης δαπάνη εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 153.616,66 € με Φ.Π.Α. 24% όσο δηλαδή και η σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 35/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ