ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  7ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2349/8.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

- Παρόντες                                                Απόντες

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | Σολδάτος Θεόδωρος |
| 4 | Σολδάτος Χαρίλαος | 4 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 5 | Αργυρός Νικόλαος | 5 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 6 | Σκληρός Φίλιππος | 6 | Αραβανή Χριστίνα |
| 7 | Γαζής Αναστάσιος | 7 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 8 | Σολδάτος Γεώργιος | 8 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 9 | Μαργέλη Μαρία | 9 | Γληγόρης Κων/νος |
| 10 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 10 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 11 | Δρακονταειδής Κων/νος | 11 | Γαζής Νικόλαος |
| 12 | Σέρβος Κων/νος | 12 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| 13 | Περδικάρης Αθανάσιος | 13 |  |
| 14 | Χαλικιάς Ευάγγελος | 14 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 15 | Λάζαρης Απόστολος | 15 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 16 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 16 |  |
| 17 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 17 |  |
| 18 | Ζαβιτσάνος Πέτρος | 18 |  |
| 19 | Μελάς Γεράσιμος | 19 |  |
| 20 | Κονιδάρης Κων/νος | 20 |  |
| 21 | Γληγόρης Χρήστος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  |

- Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

- Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν τη συζητηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ιδίου θέματος.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.

Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ..

Ο Δ.Σ. Κοντογιώργης Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος.

Ο Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου»

Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αναστάσιο Γαζή, Αντιδήμαρχο, λόγω απουσίας του Δημάρχου Μεγανησίου κ. Παύλου Δάγλα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Το αρθρ. 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4782/2021.

- την εγκεκριμένη μελέτη του έργου

- την με αριθμ. πρωτ. 21313/2020 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Λευκάδος

- τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- την με αριθμ. πρωτ. 22571/28-09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 26-04-2023 για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτή.

- το προς έγκριση χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη συνημμένη τεχνική έκθεση και το πίνακα απορρόφησης χρηματοδότησης.

- την με αριθμ. πρωτ. 2854/22-11-2022 προέγκριση τροποποίηση νομικής δέσμευσης (3η παράταση εργασιών έως 26-04-2023) της ΕΥΔ ΠΙΝ

- το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου μέχρι τις 26-04-2023.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου»,  μέχρι τις 26-04-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 37/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ