ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  7ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2349/8.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

- Παρόντες                                                Απόντες

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | 3 | Σολδάτος Θεόδωρος |
| 4 | Σολδάτος Χαρίλαος | 4 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 5 | Αργυρός Νικόλαος | 5 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 6 | Σκληρός Φίλιππος | 6 | Αραβανή Χριστίνα |
| 7 | Γαζής Αναστάσιος | 7 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 8 | Σολδάτος Γεώργιος | 8 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 9 | Μαργέλη Μαρία | 9 | Γληγόρης Κων/νος |
| 10 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 10 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 11 | Δρακονταειδής Κων/νος | 11 | Γαζής Νικόλαος |
| 12 | Σέρβος Κων/νος | 12 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| 13 | Περδικάρης Αθανάσιος | 13 |  |
| 14 | Χαλικιάς Ευάγγελος | 14 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 15 | Λάζαρης Απόστολος | 15 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 16 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 16 |  |
| 17 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 17 |  |
| 18 | Ζαβιτσάνος Πέτρος | 18 |  |
| 19 | Μελάς Γεράσιμος | 19 |  |
| 20 | Κονιδάρης Κων/νος | 20 |  |
| 21 | Γληγόρης Χρήστος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  |

- Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

- Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν τη συζητηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ιδίου θέματος.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.

Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ..

Ο Δ.Σ. Κοντογιώργης Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος.

Ο Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

### ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω παραλείψεων του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αναστάσιο Γαζή, Αντιδήμαρχο, λόγω απουσίας του Δημάρχου Μεγανησίου κ. Παύλου Δάγλα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

- Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 17127/2020 Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Το Ν. 4412/2016

- Την Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΠ/611/24-7-01 (ΦΕΚ 1013 Β') του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

- Την με αρίθμ. ΤΑ1775-5028098.01-00.0-01.Α-10-21Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.

- Την περαιτέρω διερεύνηση σε όλη την περιοχή ασφαλτόστρωσης, από το εγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και σύμφωνα με τα αποτελέσματα (αρ. πρωτ. 139/22-06-2021 & 87-22/27-07-2022 έγγραφο του εργαστηρίου), βρέθηκε συμπύκνωση από 95,6% έως 98,3% κατά Marsall, κενά ασφαλτομίγματος 4,60% έως 4,88% και δεν προέκυψαν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο ποσοστό ασφάλτου και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης συνθέσεως και τις αποκλίσεις της Τ.Π. 1501-05-03-11-04 .Π.Ε)

- Την 2117-03/02/2023 Ειδική διαταγή για επιβολή προστίμου για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

- Την εκτίμηση της Υπηρεσίας (και ως συντάκτης της μελέτης) ότι πρόκειται για  τοπική αστοχία περιορισμένης έκτασης μη ουσιώδης και λαμβανόμενου του μεγέθους του έργου και συνεκτιμώντας το ικανοποιητικό πάχος των ασφαλτικών στρώσεων είναι ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ουσιαστικά προβλήματα στην χρήση της εν λόγω περιοχής και δεν απαιτείται αποκατάσταση της ασφαλτικής στρώσεως.

Εισηγούμαστε

Την  λήψη απόφασης  Αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και επιβολή προστίμου 200€ λόγω:

Μη τήρησης ορθής διαδικασίας, υποβολής/έγκρισης των μελετών σύνθεσης σκυροδέματος και των πιστοποιητικών / τεχνικών προδιαγραφών της κινητής μονάδας παρασκευής του, που εφάρμοσε / χρησιμοποίησε ο ανάδοχος σε όλες τις σκυροδετήσεις του έργου

Μη υποβολή εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης

Απουσία προγράμματος επιθεωρήσεων και σχετικές εκθέσεις για την περίοδο εγγύησης του έργου

Μη αναθεωρημένα ΣΑΥ και ΦΑΥ παρά τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων

# όπως αυτό καθορίστηκε με την ανωτέρω (8) ειδική διαταγή για το Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»  αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την  αποδοχή της  διαμορφωθείσας κατάστασης και επιβολή προστίμου 200€ λόγω:

Μη τήρησης ορθής διαδικασίας, υποβολής/έγκρισης των μελετών σύνθεσης σκυροδέματος και των πιστοποιητικών/ τεχνικών προδιαγραφών της κινητής μονάδας παρασκευής του, που εφάρμοσε / χρησιμοποίησε ο ανάδοχος σε όλες τις σκυροδετήσεις του έργου.

Μη υποβολή εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.

Απουσία προγράμματος επιθεωρήσεων και σχετικές εκθέσεις για την περίοδο εγγύησης του έργου.

Μη αναθεωρημένα ΣΑΥ και ΦΑΥ παρά τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων, όπως αυτό καθορίστηκε με την ανωτέρω (8) ειδική διαταγή για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»  αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 38/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ