ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  8ης/23 κατεπείγουσας Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 ήρθε σε  δημόσια,  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3312/23.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

- Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση                 Μη συμμετέχοντες στη συνεδρίαση

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | 1 | Σολδάτος Θεόδωρος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 2 | Σκληρός Φίλιππος |
| 3 | Λύγδας Σπυρίδων | 3 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 4 | Βικέντιος Νικόλαος | 4 | Κοντογιώργης Σπυρίδων |
| 5 | Σολδάτος Χαρίλαος | 5 | Αραβανή Χριστίνα |
| 6 | Τυπάλδος Νικόλαος | 6 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 7 | Αργυρός Νικόλαος | 7 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 8 | Ζουριδάκης Ευτύχιος | 8 | Γληγόρης Κων/νος |
| 9 | Γαζής Αναστάσιος | 9 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 10 | Σολδάτος Γεώργιος | 10 | Γαζής Νικόλαος |
| 11 | Μαργέλη Μαρία | 11 | Λάζαρης Απόστολος |
| 12 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 12 | Βεροιώτης Αλέξανδρος |
| 13 | Σέρβος Κων/νος | 13 | Ζαβιτσάνος Πέτρος |
| 14 | Περδικάρης Αθανάσιος | 14 |  |
| 15 | Χαλικιάς Ευάγγελος | 15 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 16 | Γληγόρης Χρήστος | 16 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 17 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 17 |  |
| 18 | Μελάς Γεράσιμος | 18 |  |
| 19 | Κονιδάρης Κων/νος | 19 |  |
| 20 | Λιβιτσάνος Ιωάννης | 20 |  |
| 21 |  | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  |

Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση  και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  (20)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του από 23-02-2023 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ της με αριθμ. 17459/26-07- 2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 σύμβασης σχετικό με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του υλικού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 3312/23-2-2023 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι  η με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 2022-07-27 σύμβαση έχει διάρκεια επτά (7) μήνες από την υπογραφή της και ως εκ τούτου η διάρκειά της λήγει στις 26-02-2023.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης.

H Δ.Σ. κα Αραβανή Χριστίνα συμμετέχει στη συνεδρίαση μετά την έγκριση του κατεπείγοντος  της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Σύμφωνα με τις περιπτ. στ’ και ζ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 31 του ν.5013/2023 η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

«στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους

ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/10:

«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Τη με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 2022-07-27 σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ με διάρκεια ορίζεται  σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συμβατικό χρόνο παράδοσης πέντε (5) μήνες εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου,  από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Τη με αριθμ. 107/2022/ΑΔΑ:9Ι3ΨΩΛΙ-902 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκρότησε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ, και τη με αριθμ.22/2023/ΑΔΑ:6Ν3ΔΩΛΙ-ΜΥΜ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησής της.

Το από 23-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο

Επιτροπής παραλαβής προμήθειας

(μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών)

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23-2-2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής προμήθειας  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 107/2022 [ΑΔΑ/ 9Ι3ΨΩΛΙ-902] απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 22/2023 [6Ν3ΔΩΛΙ-ΜΥΜ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί ανασυγκρότησής της, κατόπιν του από 18-1-2023 αιτήματος του προσωρινού αναδόχου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για την προμήθεια ενός ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16 m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ του διαγωνισμού με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 4959, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. 17459/26-07-2022 σύμβασης.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος πρόεδρος της Επιτροπής.

- Συκιώτης Αναστάσιος, ΔΕ2 εποπτών καθαριότητας, υπάλληλος του Δήμου

- Αρβανίτης Κων/νος, ΔΕ29 οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2.την αριθμ. 22/2023 [6Ν3ΔΩΛΙ-ΜΥΜ] απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας συγκρότησης επιτροπής παραλαβής,

3. την υπ’ αριθ. 4959/22/ΑΔΑΜ:22PROC010114041 2022-02-24 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε πέντε (5) μήνες εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου, από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού… Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,

4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ.17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 6 με τίτλο «Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

5. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (άρθρο 21) «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περιπτ.β της παρ.11 του Αρθ-221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του οχήματος είναι η 26-1-2023.

Επιπλέον,

7. την πρόσφατη οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αρ.πρωτ. 2040/13-04-2022 με θέμα  «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19» και ειδικά το άρθρο 1.Δ.: «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης……. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης.

8. Την αριθμ. πρωτ. 1010/18-01-2023 αίτηση της Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. που παραδόθηκε στον πρόεδρο της επιτροπής στις 22-2-2023, με την οποία η ανάδοχος εταιρία αιτείται να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια απορριμματοφόρου έως και την 26-Μαρτίου-2023, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, λόγω διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της παραγωγικής αλυσίδας λόγω της πανδημίας COVID-19 και του συνεχιζόμενου πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας με συνημμένο έγγραφο της εταιρίας Parker Hannifin Corporation προμηθευτή του αναδόχου, υδραυλικών και ηλεκτρολογιών στοιχείων υπερκατασκευών, σύμφωνα με το οποίο η εταιρία ανακοινώνει καθυστέρηση παράδοσης εξαρτημάτων έως και 4 μήνες.

και επειδή

- το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου,

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφ-θούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

- δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής.

- απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου,

προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος της με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 σύμβασης, κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως και την 26-03-2023, για τους ανωτέρω λόγους, χωρίς επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο. Με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης θα μετατεθεί ανάλογα και ο προβλεπόμενος χρόνος παραλαβής του οχήματος.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η Επιτροπή παραλαβής

1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

να αποφασίσει περί έγκρισης ή μη του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ της με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 2022-07-27 σύμβασης.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ της με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 2022-07-27 σύμβασης  και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος της με αριθμ. 17459/26-07-2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 σύμβασης, κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως και την 26-03-2023, για τους ανωτέρω λόγους, χωρίς επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο. Με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης θα μετατεθεί ανάλογα και ο προβλεπόμενος χρόνος παραλαβής του οχήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 43/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ