ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2023  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 70/2023

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους  2023,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο) συνεδρίαση,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4239/6.3.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | φυσική παρουσία | 1 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | τηλεδιάσκεψη | 2 | Κοντογιώργης Σπυρίδων |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | φυσική παρουσία | 3 | Σκληρός Φίλιππος |
| 4 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 4 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| 5 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Γεώργιος Τσιρογιάννης προσήλθε στη συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του 10ου  θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτη και τευχών  δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου Αναπαύσεως-Φιλοσόφων»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, περί έγκρισης μελέτης και τευχών  δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου Αναπαύσεως-Φιλοσόφων»

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,

- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος περί έγκρισης  μελέτης και τευχών  δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου Αναπαύσεως-Φιλοσόφων»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Mε την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες αποπεράτωσης της διάνοιξης του κόμβου της συμβολής Αναπαύσεως-Φιλοσόφων.

Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και ακολούθως των αναγκαίων εργασιών (εκσκαφών, επιχώσεων) και των σταλιών των μηχανημάτων έργου, με το σχετικό προγενέστερο έργο δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί πλήρως η διάνοιξη του κόμβου λόγω υπερβάσεων (εκτεταμένη αύξηση, ειδικά σε βάθος, των αρχαιολογικών εκσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του έργου, επομένως και επιχωμάτων και σκυροδεμάτων του τοιχίου αντιστήριξης).

Προβλέπονται οι υπερβάσεις λόγω εκσκαφών, επιχώσεων, σταλιών μηχανημάτων και οι εργασίες διάνοιξης της στροφής Απόλπαινας-Φιλοσόφων (τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου).

Η εκταφή και όλες οι αναγκαίες εργασίες για την αποκομιδή των οστών δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 56.426,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 69.968,86 και θα καλυφθεί απο πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2023

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  Χρόνος περαίωσης έργου: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/23.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών  δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου Αναπαύσεως-Φιλοσόφων».

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 56.426,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 69.968,86 και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2023

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  Χρόνος περαίωσης έργου: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2023.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ