ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  13ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε δημόσια μεικτή, (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 8881/21.4.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

- Παρόντες                                                                                Απόντες

| 1 | Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος) | φυσική παρουσία | 1 | Σολδάτος Θεόδωρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | τηλεδιάσκεψη | 2 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | φυσική παρουσία | 3 | Σαρανταένας Ιωάννης |
| 4 | Τυπάλδος Νικόλαος | φυσική παρουσία | 4 | Κοντογιώργης Σπυρίδων |
| 5 | Σολδάτος Χαρίλαος | φυσική παρουσία | 5 | Αραβανή Χριστίνα |
| 6 | Αργυρός Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 6 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 7 | Σκληρός Φίλιππος | φυσική παρουσία | 7 |  |
| 8 | Σολδάτος Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 8 | (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, |
| 9 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 9 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 10 | Δρακονταειδής Κων/νος | φυσική παρουσία | 10 |  |
| 11 | Σέρβος Κων/νος | φυσική παρουσία | 11 |  |
| 12 | Χαλικιάς Ευάγγελος | φυσική παρουσία | 12 |  |
| 13 | Γληγόρης Χρήστος | τηλεδιάσκεψη | 13 |  |
| 14 | Γληγόρης Κων/νος | φυσική παρουσία | 14 |  |
| 15 | Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή | φυσική παρουσία | 15 |  |
| 16 | Βερροιώτης Ευάγγελος | φυσική παρουσία | 16 |  |
| 17 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | φυσική παρουσία | 17 |  |
| 18 | Ζαβιτσάνος Πέτρος | φυσική παρουσία | 18 |  |
| 19 | Μελάς Γεράσιμος | φυσική παρουσία | 19 |  |
| 20 | Λιβιτσάνος Ιωάννης | φυσική παρουσία | 20 |  |
| 21 | Περδικάρης Αθανάσιος | φυσική παρουσία | 21 |  |
| 22 | Γαζής Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 22 |  |
| 23 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 23 |  |
| 24 | Γαζής Αναστάσιος | φυσική παρουσία | 24 |  |
| 25 | Λάζαρης Απόστολος | τηλεδιάσκεψη | 25 |  |
| 26 | Κονιδάρης Κων/νος | τηλεδιάσκεψη | 26 |  |
| 27 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 27 |  |
| 28 |  |  | 28 |  |
| 29 |  |  | 29 |  |
| 30 |  |  | 30 |  |
| 31 |  |  | 31 |  |
| 32 |  |  | 32 |  |
| 33 |  |  | 33 |  |

- Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

- Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ Γαζής Νικόλαος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

## ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Στυλιανός Ρόκκος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Το αντικείμενο του έργου αφορά  την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. :α.π 22536/08-12-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:6Ω8Α46ΜτΛ6-ΓΓΓ με την οποία εντάχθηκε το έργο ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Δ.Ε  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ’’ στον άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός » του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» .

3. Μελέτη: H μελέτη του έργου με αριθμό 193/2021   εγκρίθηκε με την αριθ. 603/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με προϋπολογισμό μελέτης 372.000,00€.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/01/2022 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» με έκπτωση 22,00%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρίθμ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αρίθμ.22705/2022 (22SYMV011357948   2022-10-04)  συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού Χαράλαμπου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.» κ. Ιωάννη  Βλάχο, για ποσό 290.159,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

6. Προθεσμία: Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους δώδεκα (12) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  δηλαδή   έως τις 03-10-2023.

7. 1ος ΑΠΕ: Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η Σ.Σ.Ε   για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου , όπως επίσης  και την εκτέλεση νέων εργασιών  οι  οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

8. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Συντάχθηκε το 1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε-1η Σ.Σ.Ε )  για να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες  για την  συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, με αρτιότητα και λειτουργικότητα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή :

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και η 1η Σ.Σ.Ε  συντάχθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και με σκοπό να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως επίσης και νέες εργασίες όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε- 1η Σ.Σ.Ε  και οι οποίες  είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Ειδικότερα κατά την έναρξη και την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη  εκτέλεσης νέων εργασιών και  οι αυξήσεις ποσοτήτων των ήδη εγκεκριμένων εργασιών,  όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε-1η Σ.Σ.Ε , οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξ αρχής με αποτέλεσμα την ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε στον οποίο θα συμπεριληφθεί και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης Σ.Σ.Ε  θα γίνουν  με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τον αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Οι επί έλασσον δαπάνες του 1ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών και δεν αλλοιώνουν το φυσικό  αντικείμενο του έργου.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης , και παραμένει στο ποσό των 290.159,98 € (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Η τελική δαπάνη του Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

| 1 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 372.000,00€ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ | 22,00% |
| 3 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. | 290.159,98€ |
| 4 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ | 290.159,98€ |
| 5 | Α) Εργασίες | 230.516,94€ |
| 6 | Β) Αναθεωρήσεις | 3.483,04€ |
| 7 | Γ) Απρόβλεπτα | 0.00 |
| 8 | Ε) ΦΠΑ 24% | 56.160,00€ |
| 9 | ΣΥΝΟΛΟ | 290.159,98 |

Η τελική δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε  διαμορφώνεται ως ακολούθως:

| 1 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ης Σ.Σ.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε | 43.460,74€ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Α) Εργασίες | 30.042,59€ |
| 3 | Β) Αναθεωρήσεις | 500,00€ |
| 4 | Γ) Απρόβλεπτα | 4.506,39€ |
| 5 | Δ) ΦΠΑ 24% | 8.411,76€ |
| 6 | ΣΥΝΟΛΟ | 43.460,74€ |

Η 1η Σ.Σ.Ε. έχει ύψος δαπάνης 43.460,74 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α 24% δηλαδή ποσοστό 14,98% της αρχικής σύμβασης.

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει ύψος δαπάνης 333.620,72 ευρώ μαζί με τον   Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων 64.571,76 ευρώ είναι Φ.Π.Α (24%).

Ο 1ος  Α.Π.Ε και η 1η Σ.Σ.Ε  θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Ο παρών 1ος  Α.Π.Ε και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  διαθέτει την  σύμφωνη γνώμη   του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Π.Ι.Ν .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε - 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

## Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 110/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ