ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 243/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 12218/6.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. | 1 | ----------- |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) | 2 |  |
| 3 | Αρματάς Γεράσιμος | 3 |  |
| 4 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 4 |  |
| 5 | Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.) | 5 |  |
| 6 | Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.) | 6 |  |
| 7 | Μαργέλη Μαρία (αναπλ.) | 7 |  |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.E. για έγκριση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 121530/10-11-2021 Απόφαση Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων με ΑΔΑ: ΨΒ5Ι46ΜΤΛΡ-ΛΝΩ

ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ.: 90/2022 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας .

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 07 -06-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία αρχίζει από 2-11-2022 ορίζεται σε είκοσι μήνες (20), δηλαδή μέχρι 02-07-2024

α) Με την αρ. Πρωτ. 28062/19-12-2022 Δήλωση Διακοπής διακόπηκαν οι εργασίες του έργου του θέματος, μέχρι 28-2-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση αυτή

β) Με την αρ. 23445/16-10-2023 Δήλωση Διακοπής διακόπηκαν ξανά τις εργασίες του έργου, μέχρι 27-11-2023

Με τις ως άνω διακοπές η εκτέλεση των εργασιών καθυστέρησε συνολικά 112 ημέρες, λόγω έλλειψης διάθεσης πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 30-10-2024.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, είπε: Διαφωνώ κάθετα με το έργο. Επειδή έχω τοποθετηθεί δημόσια, θα ψηφίσω παρών. Πρέπει να γίνει η ζεύξη.

Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή είπε: Είναι ένας απαραίτητος δρόμος του σχεδίου πόλης.

Ο κ. Δήμαρχος είπε: Είναι υποδομή που πρέπει να κατασκευαστεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν ο δρόμος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  μέχρι 30-10-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 243/2024.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ