ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/24 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 192/2024

Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24089/3.10.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Γαντζίας Ιωάννης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Καραγιάννης Αθανάσιος | 2 | Αραβανή Χριστίνα |
| 3 | Σκληρός Φίλιππος | 3 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 4 | Κάτσενου Θεοδώρα | 4 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος |
| 5 | Βεργίνης Σπυρίδων | 5 | Πεντεσπίτης Νικόλαος |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 | Αργυρός Νικόλαος |
| 7 | Μπακογιώργος Χρήστος | 7 | Λύγδας Σπυρίδων |
| 8 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος | 8 | Βεροιώτης Αλέξανδρος |
| 9 | Αρματάς Γεράσιμος | 9 |  |
| 10 | Λάζαρης Αρίστος | 10 | (οι οποίοι ήταν απόντες |
| 11 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 11 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 12 | Σολδάτος Γεώργιος | 12 |  |
| 13 | Λάζαρης Νικόλαος | 13 |  |
| 14 | Καλός Χαράλαμπος | 14 |  |
| 15 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 15 |  |
| 16 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 16 |  |
| 17 | Γαζής Γεώργιος | 17 |  |
| 18 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 18 |  |
| 19 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 19 |  |
| 20 | Θερμός Ευάγγελος | 20 |  |
| 21 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το θέμα Ε.Η.Δ τα θέματα 15 και 21 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Μπακογιώργος Χρήστος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τις ανακοινώσεις-ερωτήσεις και πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2ο θέμα μετά το 15ο θέμα της Η.Δ. το οποίο είχε προταχθεί ως 1ο, και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ∆.Σ. για  έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 3.550.000,00 €, αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.  τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 121530/10-11-2021 Απόφαση Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων με ΑΔΑ: ΨΒ5Ι46ΜΤΛΡ-ΛΝΩ

ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ.: 90/2022 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας .

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 07 -06-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία αρχίζει από 30-10-2024  ορίζεται σε έξι μήνες (06 ), δηλαδή μέχρι 30-04-2025

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση, ήτοι μέχρι 30-04-2025.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 3.550.000,00 €, αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση, ήτοι μέχρι 30-04-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.192/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ