ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 57ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 588/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  09:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 33114/16.12.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) | 1 | Καλός Χαράλαμπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αρματάς Γεράσιμος | 2 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 3 | Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.) | 3 |  |
| 4 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 4 |  |
| 5 | Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.) | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. το θέμα 12 της Η.Δ. και τα θέματα από 6 έως 11 της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Δρακονταειδής Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - τακτοποιητικού και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου :ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1.	Η μελέτη του έργου με αρ. μελέτης: 667/2021 συντάχθηκε από την Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 24/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

2.	Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 257.780,06 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%) ήτοι 321.000,00€ με Φ.Π.Α.

3.	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 30-7331.028 έτος 2023.

4.	Με την αρίθμ. 234/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

5.	Με την αρίθμ. 289/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης.

6.	Την υπ. αριθμ. 21189/19.09.2023 (23SYMV013441528 2023-09-20) Εργολαβική Σύμβαση της Αναδόχου Εταιρίας "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και του Δήμου Λευκάδας, με ποσοστό έκπτωσης 3,54% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

7.	Η με αρ. 265/2023 Απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το Δ.Σ. Λευκάδας

8.	ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων στα άρθρα της μελέτης που προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου  που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, καθώς και τις τιμές των αναθεωρήσεων των εργασιών του έργου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Οι εν λόγω εργασίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

8. 	Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Αναδόχο την  "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των  356.037,23 € με ΦΠΑ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ανάδοχο την εταιρεία  "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." που ανέρχεται στο ποσό των  356.037,23 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 588/2024.

Ο Προεδρεύων 		                          		 Τα Μέλη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.