ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2025 κατεπείγουσας Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 120/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Μαρτίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  12:30,  ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 6964/26-3-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. | 1 | Καλός Χαράλαμπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αρματάς Γεράσιμος | 2 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 3 | Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.) | 3 |  |
| 4 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 4 |  |
| 5 | Σολδάτος Γεώργιος (αναπληρ.) | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σολδάτος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Βεργίνη Σπυρίδωνα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Βασιλικής, κ. Αργυρός Σταμάτιος.

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 6964/26-3-2025 πρόσκληση,  αναφέροντας τα εξής:

«Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, και για τα δύο θέματα,  διότι η υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ-1.25» για την πράξη «Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών στην περιοχή ΤΕΠΕΛΑΣ της Δ.Ε. Απολλωνίων και στην κοινότητα Εγκλουβής του Δήμου Λευκάδας», λήγει στις 28/3/2025.

Για την υποβολή της πρότασης πρέπει να προηγηθεί η  έγκριση της απαραίτητης μελέτης.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον    της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αφού τοποθετήθηκε συνολικά για το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Με την μελέτη πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες διάνοιξης νέου δρόμου εντός σχεδίου πόλεως Βασιλικής στην θέση Κολυβάτα. Ο υπό διάνοιξη δρόμος θα διέρχεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 13, 8, 9, 6 και 5 και θα έχει μήκος 181,30 μέτρα. Η αφετηρία του δρόμου θα αποτελεί η διασταύρωση με υφιστάμενο δρόμο στο επίπεδο της διατομής 1 της επισυναπτόμενης οριζοντιογραφίας. Τυπικές διατομές της οδού συνοδεύουν την παρούσα τεχνική έκθεση. Με την μελέτη προβλέπονται  οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής των έργων υποδομής οδοποιίας, τοίχων αντιστήριξης και αποχέτευσης ομβρίων.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών.

- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την κατασκευή της οδού και για την θεμελίωση του τοιχίων στήριξης.

- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την τοποθέτηση του αγωγού όμβριων υδάτων και για την κατασκευή τεσσάρων φρεατίων υδροσυλλογής.

- Διαμόρφωση της εξυγιαντικής στρώσης του οδοστρώματος με κατάλληλο χονδρόκοκκο υλικό.

- Κατασκευή οδοστρωσίας με υπόβαση πάχους 0,10m και βάση πάχους 0,10m.

- Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης.

- Κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης του οδοστρώματος πάχους 0,05m.

- Διαμόρφωση της ερυθράς σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μηκοτομή.

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ανάντι και κατάντι του υπό διάνοιξη δρόμου. Η κατασκευή των τοιχίων θα γίνει ύστερα από στατική επίλυση. Τυπικές διατομές τοιχίων επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη.

- Κατασκευή αγωγού απορροής όμβριων υδάτων από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 600mm κατά μήκος του νέου δρόμου. Κατασκευή τεσσάρων φρεατίων υδροσυλλογής από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και εργασίες σύνδεσης του κατασκευαζόμενου αγωγού ομβρίων με τα φρεάτια υδροσυλλογής.

- Κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,00μ με επίκλιση 2%. Η κατασκευή του πεζοδρομίου θα πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου 0,40μx0,40μ και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων επί κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ελαφρά οπλισμένης με πλέγμα. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται πλάκες πεζοδρομίου για Α.ΜΕ.Α.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 241.935,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 300.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΠΔΕ.

Ο τρόπος εκτέλεσης  του έργου θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της  μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του ως άνω έργου καθώς και τον τρόπο εκτέλεσής του με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.»

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη της Δ.Ε. καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Βασιλικής, κ. Αργυρός Σταμάτιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Σκληρός Φίλιππος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, οι οποίοι ήταν παρόντες στην συνεδρίαση της Δ.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της  μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ΦΠΑ,

Τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2025.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ