ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				    	   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 128/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 14 του μηνός Απριλίου  του έτους  2025,  ημέρα Μ. Δευτέρα  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 8228/9.4.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. | 1 | Καλός Χαράλαμπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αρματάς Γεράσιμος | 2 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 3 | Βεργίνης Σπυρίδων | 3 |  |
| 4 | Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.) | 4 |  |
| 5 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά», πρ/σμού 50.000,00 €,  αναδόχου ΕΔΕ Βουκελάτου Μιχάλη.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η με αριθμό 41/2024 μελέτη του έργου,  τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης,    εγκρίθηκαν  με την 182/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με ΑΔΑ ένταξης:69ΞΙΩΛΙ-095.

- Το πρακτικό της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  εγκρίθηκε  με την 495/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία προσωρινός  μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Σύμφωνα με την 545/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  έγινε η έγκριση του από 26-11-24 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η  κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Η με αριθμό 34663/2024 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου Α.Π.Ε.

Ο  1ος  ΑΠΕ  του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  με προϋπολογισμό μελέτης πενήντα χιλιάδες ευρώ(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  εργολαβική σύμβαση ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  συντάθηκε  με βάση τις συνοπτικές  επιμετρήσεις του έργου προκειμένου να καλύψει:

- 40 μ επιπλέον, ανέλκυσης υποβρύχιου αντλητικού  συγκροτήματος

- 40 μ επιπλέον, καθέλκυσης υποβρύχιου αντλητικού  συγκροτήματος

- 65μ επιπλέον, καλώδιο τύπου ΝΥΥ

Με τον παρόντα 1ο  ΑΠΕ  δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναδόχου ΕΔΕ  Βουκελάτου Μιχάλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2025.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ