ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  15ης/25 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 106/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14548/20.6.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Βεργίνης Σπυρίδων |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σκληρός Φίλιππος | 2 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος |
| 3 | Κάτσενου Θεοδώρα | 3 | Γαντζίας Ιωάννης |
| 4 | Μαργέλη Μαρία | 4 | Σολδάτος Γεώργιος |
| 5 | Μπακογιώργος Χρήστος | 5 | Αραβανή Χριστίνα |
| 6 | Αρματάς Γεράσιμος | 6 | Αργυρός Νικόλαος |
| 7 | Λάζαρης Αρίστος | 7 |  |
| 8 | Λάζαρης Νικόλαος | 8 | (οι οποίοι ήταν απόντες |
| 9 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος | 9 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 10 | Καλός Χαράλαμπος | 10 |  |
| 11 | Λύγδας Σπυρίδων | 11 |  |
| 12 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 12 |  |
| 13 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 13 |  |
| 14 | Πεντεσπίτης Νικόλαος | 14 |  |
| 15 | Γαζής Γεώργιος | 15 |  |
| 16 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 16 |  |
| 17 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 17 |  |
| 18 | Θερμός Ευάγγελος | 18 |  |
| 19 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 19 |  |
| 20 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 20 |  |
| 21 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 21 |  |
| 22 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 22 |  |
| 23 | Καραγιάννης Αθανάσιος | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα από 7 έως 18 της Η.Δ. ενώ το 6ο θέμα της Η.Δ. τέθηκε για συζήτηση τελευταίο.

Οι Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης και Σολδάτος Γεώργιος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Θερμός Ευάγγελος, Κάτσενου Θεοδώρα, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Λάζαρης Αρίστος και Γαντζίας Ιωάννης. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

- ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας  » προϋπολογισμού 2.259.998,00€με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 88/2023 απόφαση Ο.Ε..

- Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 19091/2023 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 11/08/2023, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε πεντακόσιες (500) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23/12/2024.

- Την 245/24 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας μέχρι την 30-06-2025.

- Την με αρ. πρωτ. 11237/20-05-2025αίτηση  του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας  έως 31-12-2025 λόγω διακοπής εργασιών .

- Την υπ. Αρ. πρωτ. 9445/08-05-2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

- Την υπ. Αρ. πρωτ. 2070/28-01-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας  » κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2025, με αναθεωρήσεις.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

- Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

- Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Την έγκριση 2ης  παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2025, με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 106/2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ