ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  15ης/25 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 109/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14548/20.6.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Βεργίνης Σπυρίδων |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σκληρός Φίλιππος | 2 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος |
| 3 | Κάτσενου Θεοδώρα | 3 | Γαντζίας Ιωάννης |
| 4 | Μαργέλη Μαρία | 4 | Σολδάτος Γεώργιος |
| 5 | Μπακογιώργος Χρήστος | 5 | Αραβανή Χριστίνα |
| 6 | Αρματάς Γεράσιμος | 6 | Αργυρός Νικόλαος |
| 7 | Λάζαρης Αρίστος | 7 |  |
| 8 | Λάζαρης Νικόλαος | 8 | (οι οποίοι ήταν απόντες |
| 9 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος | 9 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 10 | Καλός Χαράλαμπος | 10 |  |
| 11 | Λύγδας Σπυρίδων | 11 |  |
| 12 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 12 |  |
| 13 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 13 |  |
| 14 | Πεντεσπίτης Νικόλαος | 14 |  |
| 15 | Γαζής Γεώργιος | 15 |  |
| 16 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 16 |  |
| 17 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 17 |  |
| 18 | Θερμός Ευάγγελος | 18 |  |
| 19 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 19 |  |
| 20 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 20 |  |
| 21 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 21 |  |
| 22 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 22 |  |
| 23 | Καραγιάννης Αθανάσιος | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα από 7 έως 18 της Η.Δ. ενώ το 6ο θέμα της Η.Δ. τέθηκε για συζήτηση τελευταίο.

Οι Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης και Σολδάτος Γεώργιος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Θερμός Ευάγγελος, Κάτσενου Θεοδώρα, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Λάζαρης Αρίστος και Γαντζίας Ιωάννης. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11 ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης παράτασης του έργου: "Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας", αναδόχου: ΑLPHA DELTA CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

- Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ »

- Το υπ’ αριθ. 25466/25-11-2022 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Την υπ΄αριθμ. 216/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ .

- Την υπ΄αριθμ. 268/11.12.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

- Την υπ’ αριθμ.153/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας έως 07/10/2024.

- Την υπ’ αριθμ.217/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας  με την οποία εγκρίθηκε η 2ης παράτασης προθεσμίας έως 01/01/2025.

- Την με αρ. πρωτ.21311/10-12-2024αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται για την 3ηπαράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 3 μηνών ,δηλαδή μέχρι τις 07-04-2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

- Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους και υπολείπεται η λογιστική ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της 3ηςπαράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 10 μήνες , μέχρι τις 01-11-2025.»

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν εννέα (9) Δ.Σ.

Παρών δήλωσαν οι κ.κ. Καλός Χαράλαμπος και Σέρβος Κων/νος.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

- Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

- Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της 3ηςπαράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας", αναδόχου: ΑLPHA DELTA CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,   κατά 10 μήνες , μέχρι τις 01-11-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 109/2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ