[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  2ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 6/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ.,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 872/15.1.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	2
	Κάτσενου Θεοδώρα

	3
	Σκληρός Φίλιππος
	3
	Γαντζίας Ιωάννης

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Σολδάτος Γεώργιος 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	Λύγδας Σπυρίδων 

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	Βεροιώτης Αλέξανδρος

	8
	Λάζαρης Αρίστος 
	8
	

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	9
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	10
	Λάζαρης Νικόλαος 
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	11
	

	12
	Καλός Χαράλαμπος 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	14
	

	15
	Γαζής Γεώργιος
	15
	

	16
	Αργυρός Νικόλαος
	16
	

	17
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	17
	

	18
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	18
	

	19
	Θερμός Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	20
	

	21
	Αραβανή Χριστίνα 
	21
	

	22
	Βεργίνης Σπυρίδων
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν δύο (2)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης και Βεροιώτης Αλέξανδρος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Θερμός Ευάγγελος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Λάζαρης Αρίστος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης 4ης παράτασης υποέργου 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της πράξης «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής».
                                    Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                     Άγγελος Παπαδόπουλος, Υπάλληλος  Αυτ. Τμ. Τοπικής, Οικονομικής  Ανάπτυξης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
«ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της Πράξης οι Ήπιες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα. Σκοπός της, η βελτίωση της οικοσυστημικής διαχείρισης, διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων καθώς και η περιβαλλοντική αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός της ιχθυοπαραγωγής διαδικασίας αλλά και η οικολογική ισορροπία των ευαίσθητων και προστατευόμενων ενδιαιτημάτων που περικλείονται στα όρια των λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας. Έτσι επιχειρείται η πολλαπλή και παράλληλα ήπια αξιοποίηση του Δημοτικού Ιχθυοτροφείου.

Ειδικότερα το Υποέργο 3, της «Επιστημονικής Παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα», αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης της λιμνοθάλασσας Αβλέμονα κατά την διάρκεια της πορείας των έργων βελτίωσης, αλλά και στη συνέχεια όσο αφορά την ποιότητα των φυσικοχημικών και βιοτικών παραμέτρων, αλλά και της αλιευτικής παραγωγής. Επιπλέον στοχεύει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, στην καθοδήγηση των έργων βελτίωσης και στην παρακολούθηση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων. Επίσης στην υποβολή προτάσεων σχετικά με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας με στόχο την ποιότητα και την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 2481/23.11.2021 (ΑΔΑ: 969Ψ4653ΠΓ-Υ1Υ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η πράξη «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652 είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020»

2. Το αριθμ. 28253/21.12.2022 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 22SYMV011885675) μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων για το Υποέργο 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής». Σύμφωνα με τη σύμβαση η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε σε 20 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και όχι πέραν τις 31.12.2023
3. Την αριθμ. 29264/28.12.2023 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV014071219), 1ης Τροποποίησης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων για το Υποέργο 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής». Σύμφωνα με τη σύμβαση η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε σε 20 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και όχι πέραν τις 21.08.2024
4. Την 114/24.01.2024 (ΑΔΑ: 6Φ1Ο4653ΠΓ-Ξ74) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης του έργου «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652στο Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020»
5. Την 1528/26.07.2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΝ4653ΠΓ-ΔΝ0) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής» (μεταφερόμενο έργο) επανεντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 6011164 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021 – 2027

6. Την αριθμ. 5322/10.03.2025, Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: SYMV016907688) 2ης Τροποποίησης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων για το Υποέργο 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής». Σύμφωνα με τη σύμβαση η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι 21.06.2025
7. Το αριθμ. Πρωτ.: 14037/16.06.2025 Αίτημα Παράτασης του αναδόχου ‘‘Νομικό Πρόσωπο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ’’

8. Την Α.Π. 192814/Σ.3271/15.07.2025, της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ’’, Τροποποίηση Σύμβασης για το 3ο Υποέργο «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ: 6011164 με την οποία προεγκρίνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του ανωτέρω Υποέργου 3 μέχρι 31.12.2025
9. Την αριθμ. 21147/04.08.2025 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: SYMV017380579) 3ης Τροποποίησης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων για το Υποέργο 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής». Σύμφωνα με τη σύμβαση η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι 31.12.2025
10. Το αριθμ. Πρωτ.: 31470/20.11.2025 Αίτημα Παράτασης του αναδόχου ‘‘Νομικό Πρόσωπο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ’’

11. Την Α.Π. 2656/Σ.19/07.01.2026 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ’’, «Τροποποίηση Σύμβασης για το 3ο Υποέργο «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ: 6011164 με την οποία προεγκρίνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του ανωτέρω Υποέργου 3 μέχρι 31.03.2026
12. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει:
· την εκπόνηση μελετών διακύμανσης των φ/χ παραμέτρων του νερού υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων κτλ, κυκλοφορίας υδάτων, βένθους, ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού και ιχθυοπανίδας πριν την έναρξη των εργασιών του κυρίως Υποέργου 1 (εργολαβίας)

· την εκπόνηση μελετών διακύμανσης των φ/χ παραμέτρων του νερού υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων κτλ, κυκλοφορίας υδάτων, βένθους, ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού και ιχθυοπανίδας κατά την εκτέλεση των εργασιών του κυρίως Υποέργου 1 (εργολαβίας)

· την εκπόνηση μελετών διακύμανσης των φ/χ παραμέτρων του νερού υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων κτλ, κυκλοφορίας υδάτων, βένθους, ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού και ιχθυοπανίδας μετά την ολοκλήρωση των έργων του Υποέργου 1
13. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 114Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

14. Την υπ. Αριθμ. Εγκ. 162/12261/09.02.2024 ΥΠ.ΕΣ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Σύμβασης του Υποέργου 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής», ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου, από 31.12.2025 σε 31.03.2026.

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της Σύμβασης του Υποέργου 3: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα» της Πράξης: «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής», ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου, από 31.12.2025 σε 31.03.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 6/2026.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










2

