[image: image2.jpg]


        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 241/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 16 του μηνός Ιουνίου του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 15699/12.6.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	          ------

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	4
	

	5
	Καλός Χαράλαμπος
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, τακτικό μέλος της Δ.Ε., αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Τα θέματα συζητήθηκαν με τη εξής σειρά: 3,1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. σχετικά με την επανέγκριση-επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ».
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 198/18‑5‑2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το Ερευνητικό Έργο “Ακτομηχανική Διερεύνηση Δυτικών Ακτών Λευκάδας – Προτάσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων Διάβρωσης”, επανυποβάλλεται το σχέδιο της σύμβασης με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το ΑΠΘ/ΕΛΚΕ. Οι τροποποιήσεις αφορούν προσαρμογές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και δεν μεταβάλλουν το οικονομικό ή το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
· του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023) 

· την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37260/16-6-2020 με αριθμό 200 (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) εγκύκλιο με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Κοινοποίηση διατάξεων των Ν.4674/2020 (Α΄ 53) και Ν.4690/2020 (Α΄ 104)» του Υπουργείου Εσωτερικών

εισηγούμαστε

την επανέγκριση-επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ», με τις τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν στο σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 198/18‑5‑2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Δ.Ε.

Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, είπε: Μέσα σ΄ αυτή την προγραμματική σύμβαση, πρέπει να ενσωματωθούν ΤΟΜΕΑΣ Β και ΤΟΜΕΑΣ Γ, με τον κ. Καραμπά ως επιστημονικά υπεύθυνο.

Να αποτιμήσει ο κ. Καραμπάς και για τις 2 άλλες περιοχές, Άγιο Νικήτα και Λυγιά, το κόστος, να μπει στην επόμενη αναμόρφωση και να έρθει μια συμπληρωμένη προγραμματική σύμβαση. Με αυτό το σκεπτικό προτείνω να αναβληθεί το θέμα και μετά να έρθει συμπληρωμένη η προγραμματική σύμβαση και με τη Λυγιά και με τον Άγιο Νικήτα.

Ο κ. Σέρβος Κω/νος, είπε: Την προηγούμενη φορά είχα ψηφίσει παρών, για να έχουμε μεγαλύτερο τμήμα στην προγραμματική σύμβαση. Δηλώνω και σήμερα παρών.

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, είπε: Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η εισήγηση, αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα το θέμα της διάβρωσης των δυτικών ακτών.

Ο κ. Αρματάς Γεράσιμος είπε: Στέκομαι θετικά. Υπέρ της εισήγησης.

Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αφού ενημέρωσε για την μελέτη της Περιφέρειας για τον Αη Γιάννη, είπε ότι θα μπορούσε να επεκταθεί το αντικείμενο για την Λυγιά και για τον Άγιο Νικήτα.
Ο κ Δήμαρχος στη συνέχεια είπε: Να ψηφίσουμε την παρούσα προγραμματική και να καλέσουμε τον κ. Καραμπά να έρθει να κάνουμε νέα προγραμματική, άμεσα για τον Άγιο Νικήτα και την Λυγιά.
Ακολούθησε ψηφοφορία.

Παρών δήλωσαν δύο (2) μέλη της Δ.Ε.  οι κ.κ. Καλός Χαράλαμπος και Σέρβος Κων/νος.

Υπέρ της εισήγησης για έγκριση της παρούσας προγραμματικής και σύνταξη νέας για τον  Άγιο Νικήτα και την Λυγιά, ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Δ.Ε.  οι κ.κ. Βεργίνης Ξενοφών, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Αρματάς Γεράσιμος, Βεργίνης Σπυρίδων και Σκληρός Φίλιππος.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο     77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την επανέγκριση-επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ», με τις τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν στο σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 198/18‑5‑2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010,

όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012

και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017

μεταξύ

του Δήμου Λευκάδας

και

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  

Για το Ερευνητικό Έργο με τίτλο:

«ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ»

-Λευκάδα,  ………...........2026

Στην……………. σήμερα, ........................... ημέρα της εβδομάδος ……………………......., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι», 

1. Ο Δήμος Λευκάδας, που εδρεύει στην οδό Α. Κατωπόδη, Λευκάδα, Τ.Κ. 31100 (ΑΦΜ 997916281, ΔΟΥ Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ξενοφώντα Βεργίνη ,

2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που  εδρεύει  στο  κτίριο  ΚΕ.Δ.Ε.Α,  3ης  Σεπτεμβρίου  54636 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 090049627,  ΔΟΥ  Δ΄ Θεσσαλονίκης  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον  Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΑΠΘ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Ιωάννη Ρέκανο
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως η περ. (α) της παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (85 Α), τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 (107 Α), αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018 (133 Α) και το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020, με το άρθρο 64 Ν.4830/2021, ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 και με το άρθρο 45 Ν.5027/2023,ΦΕΚ A’ 48/02.03.2023. 

2. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.06.2006) με τίτλο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και την υπ' αριθμ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Προγραμματικών Συμβάσεων»

5. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013), όπως ισχύει.

6. Το ΦΕΚ 732/Β/13-03-2012 «Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας» όπως ισχύει,
7. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. του  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
9. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
10. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
11. H με αριθμ 198/2026 (ΑΔΑ ΨΘ0ΟΩΛΙ-ΨΦΠ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της και ορίζεται η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής
12. Η με αριθμ. ………/2026 (ΑΔΑ …………) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Λευκάδας, με την οποία επικαιροποιήθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, κατόπιν προσαρμογών στο κείμενο της σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού ή του φυσικού αντικειμένου του έργου..
13.  Την  υπ’ αρ. ………………… απόφαση (γνώμη) του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκαν η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων  Έρευνας ΑΠΘ και του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση της πράξης που αφορά  στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ», ο προϋπολογισμός και οι όροι  αυτής, καθώς και το σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
14. Η από ……. Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης

15. Την με αριθμ. μητρώου δέσμευσης Α1…../…-…-2026 (ΑΔΑ ……)    απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Λευκάδας

Συμφωνήσαν και συναποδεχθήκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Σύμβαση, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για το Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της. 

Περιεχόμενο: 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα:

1. Προοίμιο και σκοπός της σύμβασης (άρθρο 1)

2. Αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2)

3. Αντικείμενο της έρευνας (άρθρο 3)

4. Πόροι χρηματοδότησης – προϋπολογισμός (άρθρο 4)

5. Φορείς υλοποίησης της έρευνας-χρήση των πορισμάτων (άρθρο 5)

6. Διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής (άρθρο 6)

7. Επιστημονικά υπεύθυνος (άρθρο 7)

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8)

9. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 9)

10. Ποινικές ρήτρες (άρθρο 10)

11. Πνευματικά δικαιώματα (άρθρο 11)

12. Τελικές διατάξεις (άρθρο 12)

13. Επίλυση διαφορών-αρμόδια δικαστήρια (άρθρο 13)

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διάβρωσης των δυτικών ακτών της Λευκάδας και ιδιαίτερα δύο ακτών την περιοχή ‘Καμίνια’, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.   Το παρόν έργο στοχεύει στη διατύπωση μιας μεθοδολογικά τεκμηριωμένης προσέγγισης για την διερεύνηση των διεργασιών της διάβρωσης και πλημμύρισης των ακτών, καθώς και την αντιμετώπισή του με προηγμένες τεχνικές επεμβάσεις αποκατάστασης και περεταίρω προστασίας. 

2.2 Η συνεργασία παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της πρωτοτυπίας-εφαρμόζονται πρωτότυπες ερευνητικές μέθοδοι-και προάγει την επιστήμη στην πράξη. Θα προσφέρει επιστημονικά αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα στην επιστημονική κοινότητα, επιτρέποντας να παραχθούν νέες επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Επιπλέον τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της έρευνας θα είναι ελεύθερα και προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σημαντικού προβλήματος όπως αυτό της διάβρωσης των ακτών της χώρας, στην οικονομική ανάπτυξη των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Λευκάδας.  Κατά τα παραπάνω, συνάγεται σαφώς ότι η παρούσα συνεργασία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποσκοπεί να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον μέσω της επίτευξης των κοινών στόχων των συμβαλλομένων. Προκύπτει δε από όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία για το αντικείμενο της παρούσας επιστημονικής έρευνας ότι η σύμβαση αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 

2.3 Το Α.Π.Θ. στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων ‘Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής  στο αντικείμενο  της Ακτομηχανικής και της αντιμετώπισης των διαβρωτικών φαινομένων, που ήδη προσφέρει  σε Ο.Τ.Α. της χώρας. Οι υποδομές και η τεχνογνωσία του ιδρύματος στα θέματα Ακτομηχανικής και  έργων προστασίας ακτών δεν είναι απλά ένα άθροισμα επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικών λύσεων αλλά βάση μίας καινοτόμου προσέγγισης που σχετίζεται, τόσο με την επιστημονική έρευνα και την διαδικασία ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών, όσο και με τη διάχυση της γνώσης αυτής μέσα και γύρω από το ίδρυμα και την άμεση συσχέτιση με την προσφορά στη κοινωνία.

2.4. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του ανωτέρω διερευνητικού προγράμματος, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

Η συνεργασία παρουσιάζει έντονο ερευνητικό και καινοτόμο χαρακτήρα, εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν συνιστά συνήθη τεχνική μελέτη ή επαναλαμβανόμενη υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3

Αντικείμενο της έρευνας 

Α. Αντικείμενο της έρευνας είναι: 

Η έρευνα θα περιλαμβάνει:
I. Βυθομετρική αποτύπωση της ακτής. Αξιοποίηση παλαιοτέρων βυθομετρικών μετρήσεων- φωτογραφιών για την πιστοποίηση της διάβρωσης.
II. Διερεύνηση των διαβρωτικών φαινομένων με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση των κυματισμών, των κυματογενών ρευμάτων, των κυματογενών διεργασιών παράκτιας στερεομεταφοράς και της εξέλιξης της μορφολογίας πυθμένα.
III. Εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για τη διερεύνηση αποκατάστασης της ακτής (δημιουργίας τεχνητής παραλίας) και το σχεδίασμά τεχνικών έργων περαιτέρω προστασίας της ακτής που θα δημιουργηθεί. Λόγω της τουριστικής σημασίας της περιοχής, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις σχεδιασμού περιβαλλοντικά φιλικών (ήπιων) μεθόδων προστασίας των ακτών (π.χ. τεχνητή ανάπλαση ακτής και κατασκευή ύφαλων ή χαμηλής στέψης κυματοθραυστών για την περαιτέρω προστασία της).
IV. Εκτίμηση συμπεριφοράς των προτεινόμενων έργων σε ακραία φαινόμενα ύψους κύματος και σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη την Κλιματική Μεταβλητότητα (Κλιματική Αλλαγή). Η θεώρηση της αύξησης της στάθμης της θάλασσας (μόνιμης ή λόγω μετεωρολογικής παλίρροιας) και η θεώρηση μεγαλύτερου ύψους κύματος αναμένεται να επηρεάσει τον σχεδίασμά των έργων, ιδιαίτερα τις διαστάσεις των κυματοθραυστών (κυρίως το ύφος και το πλάτος της στέψης) και της ποσότητας της άμμου που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ακτής.

V. Σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων προστασίας της ακτής σύμφωνα με τα παραπάνωώστε να υποβληθεί για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Η προτεινόμενη έρευνα θα εκπονηθεί από ομάδα ειδικών επιστημόνων του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ σε συνεργασία με  διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι χρηματοδότησης - Προϋπολογισμός
3.1.Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από Ιδίους Πόρους Δήμου Λευκάδας  οικονομικού έτους 2026 και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ……………… του προϋπολογισμού, στον οποίο είναι εγγεγραμμένο, ως έξοδο το ποσό των  34.720,00€

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (34.720,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των προβλεπόμενων από το άρθρο 237 παρ. 4 του Ν.4957/2022 λειτουργικών εξόδων υπέρ του ΕΛ.Κ.Ε. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (34.720,00€ )  συμπεριλαμβανομένου κάθε νόμιμου  φόρου και της προβλεπόμενης παρακράτησης του ΕΛΚΕ (237 παρ. 4 .ν. 4957/2022) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίου πόρους του Δήμου Λευκάδας, με τις κάτωθι τμηματικές καταβολές: 

1.  Καταβολή του 30%  του  συνολικού  ποσού, ήτοι  8.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την υπογραφή  της παρούσας Σύμβασης.

2.  Καταβολή του 70%  του  συνολικού  ποσού, ήτοι  19.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με την ολοκλήρωση του έργου και την  παραλαβή των τελικών  παραδοτέων του έργου.

Τα  χρηματικά  ποσά που αναφέρονται παραπάνω θα  καταβάλλονται  σε  τραπεζικό λογαριασμό  που  τηρεί  ο  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ..  Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον υπ’ αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τον Ν.4957/2022

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΕΛΚΕ δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις  έναντι τρίτων, που θα υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως επίσης ο Δήμος Λευκάδας, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

Ακολούθως αναφέρεται μια κατά προσέγγιση κοστολόγηση μερικών κατηγοριών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), η οποία δύναται να προσαρμοστεί - μεταβληθεί, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών, χωρίς στο σύνολό της να ξεπερνά το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται ανωτέρω.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
             ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (*)
            22.200,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



 1.250,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 


 1.500,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



    250,00

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΚΕ/ΑΠΘ


 2,800,00

ΣΥΝΟΛΟ



28.000,00

ΦΠΑ 



              6.720,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


34.720,00

(*) αφορά στην αμοιβή μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ και εξωτερικών ερευνητών

Είναι δυνατή η τροποποίηση των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης (μετακινήσεις κονδυλίων από κατηγορία σε κατηγορία) μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού με απόφαση του Επιστημονικά Υπευθύνου χωρίς να θεωρηθεί η μεταβολή αυτή τροποποίηση της σύμβασης ώστε να απαιτηθεί απόφαση των συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων μερών. Οποιαδήποτε πάντως σχετική μεταβολή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο γνωστοποιείται εγγράφως κατά πρώτον στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και από αυτήν στα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Φορέας υλοποίησης της έρευνας, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, ορίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. 

Ο πρώτος Συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το αποκλειστικό  δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του ερευνητικού προγράμματος και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Α.Π.Θ.-ΕΛΚΕ και του επιστημονικά υπευθύνου  του  έργου  ως  πνευματικού  δημιουργού  σε οποιαδήποτε  δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών..

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης και  την κατάθεση της ορισθείσας προκαταβολής και λήγει μετά την παρέλευση έξη (6) μήνες.

Φάσεις και παραδοτέα του ερευνητικού έργου: 

Α’ Φάση (Ι και ΙΙ):
(3 μήνες) Βυθομετρήσεις - Διερεύνηση των διαβρωτικών φαινομένων
Β’ Φάση (ΙΙΙ, ΙV, V):
(3 μήνες) Διερεύνηση της αποκατάστασης της ακτής και σχεδιασμός των τεχνικών έργων προστασίας

Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, θα αντιμετωπιστούν μετά από σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλομένων  μερών  και  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κατά  την  διάρκεια των 6 μηνών θα απασχοληθούν μέλη της επιστημονικής ομάδας  της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία αντιμετώπισης σχετικών ζητημάτων. Επιστημονικός Υπεύθυνος θα είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., κ. Θεοφάνης Καραμπάς, διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό του αντικείμενο.

Ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  είναι  υπεύθυνος  για  την  υποβολή  στον Δήμο Λευκάδας όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού από την παρούσα και τις κείμενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστημονικό σύνδεσμο μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντονίζει την Επιστημονική – Ερευνητική Ομάδα κατά  την  εκτέλεση των  εργασιών του προγράμματος,  έχοντας την ευθύνη  για  την επιστημονική και διοικητική διεκπεραίωση αυτού. Την ευθύνη κατανομής της εργασίας ανάμεσα στα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας και του συντονισμού αυτής έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Έρευνας.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  παρούσας  Σύμβασης,  οι  συμβαλλόμενοι  φορείς αναλαμβάνουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις  και  δικαιώματα: 

8.1. Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει :

1.1 Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή. 

1.2Να συμβάλει στην βυθομετρική αποτύπωση της ακτής και στην παροχή πληροφοριών, σχεδίων παλαιοτέρων αποτυπώσεων, αν υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

2. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

3. Να καταβάλλει έως το προαναφερόμενο ποσό των 34.720,00 € στο Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα νόμιμα. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνεται τμηματικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

4.Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του, με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας. 

5. Να ορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό ,ο οποίος θα συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ερευνητικού έργου με το προσωπικό του Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε., θα παρακολουθεί την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και θα εισηγείται προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων και εγκρίσεων. 

6. Να ορίσει Επιτροπή Παραλαβής για τον έλεγχο, την παραλαβή και την έγκριση των παραδοτέων του ερευνητικού έργου 

7. Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει και εγκρίνει τα παραδοτέα κάθε φάσης του έργου, δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις ή να ζητά συμπληρώσεις και διορθώσεις από τον φορέα εκτέλεσης και διαβιβάζει τα σχετικά πρακτικά και παραδοτέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των παραδοτέων χωρίς διατύπωση παρατηρήσεων, αυτά θεωρούνται ως παραληφθέντα. 

8.2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)/Ειδικός  Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) αναλαμβάνει: 

1. Με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό, την ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή όλες τις ερευνητικές εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα2 και 3 της παρούσας. Να συνεργάζεται με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας  για οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως προκύψει σχετικά με το χώρο παρέμβασης. 

2.  Να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση τα παραδοτέα του. 

3.  Να κοινοποιεί στο Δήμο Λευκάδας  τις αναφορές προόδου, εγγράφως, για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των εργασιών. 

4.  Να υλοποιήσει το ανατιθέμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα του άρθρου 6 και να είναι Υπεύθυνος για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού  Προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5.  Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του, με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης. 

6.  Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης όταν αυτό του ζητηθεί. 

7.  Να παραδώσει το αρχείο των ερευνητικών εργασιών σε ψηφιακή μορφή και την Τεχνική Έκθεση των Αποτελεσμάτων/ Συμπερασμάτων των ερευνητικών εργασιών  του  αντικειμένου της σύμβασης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στον Δήμο Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης  της  παρούσας  σύμβασης  συστήνεται  όργανο  με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα τα γραφεία του Δήμου Λευκάδας. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1.  Δύο  (2)  εκπροσώπους  του Δήμου Λευκάδας με  τους  αναπληρωτές  τους ως κάτωθι: 

α)  ο κ. …………………………………………….  ….., με αναπληρωτή του τον κ……………………… 

β)  ο κ. …………………………….….. , με αναπληρωτή του τον κ. …..  ……………………………. 

2.  Ένας (1) εκπρόσωπος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τον  αναπληρωτή  του  και  ορίζονται  οι  κάτωθι  Καθηγητές: 

Ο καθηγητής Θεοφάνης Καραμπάς καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ,   με  αναπληρωτή  του  την  καθηγήτρια Ευαγγελία Λουκογεωργάκη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι  ένας εκ των εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. 

Ο  Επιβλέπων μηχανικός, που θα παρακολουθεί τη σύμβαση, είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας  που θα ορισθεί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση του κ. Δημάρχου Λευκάδας 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα: 

α)
Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης., 

β)
Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων,

γ) 
Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, 

δ)  
Η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, 

ε)  
Η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος προς το αρμόδιο όργανο προς έγκριση και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της, 

στ) 
Η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση και η εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Τέλος, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα πρέπει να καταθέσει εισήγηση προς τον Δήμο Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από το Α.Π.Θ./Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας προκειμένου να εγκριθεί η παραλαβή των πορισμάτων της έρευνας και η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Λευκάδα.

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως, εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως, έστω και ένα από τα μέλη της. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών, εντός δέκα (10) ημερών. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη  του  Φορέα  από  τον  οποίο έχει  ορισθεί  και  τα  οποία  είναι εμπλεκόμενα  στην  υλοποίηση του  αντικειμένου  της  σύμβασης, του Επιστημονικά Υπευθύνου συμπεριλαμβανομένου. 

Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν από τον φορέα που τα έχει ορίσει. Η απόφαση αντικατάστασης κοινοποιείται αμελλητί στον έτερο συμβαλλόμενο. 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες , λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από  τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

Ποινικές Ρήτρες

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους συμβαλλόμενους, δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εγγράφως. Κατόπιν τούτου, η σύμβαση λύεται και για  κάθε  τυχόν  εργασία  που  έχει  ολοκληρωθεί  μέχρι  την  πρόωρη  λύση,  καταβάλλεται  στο  Α.Π.Θ.- ΕΛΚΕ  το αντίστοιχο τίμημα των εργασιών αυτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναφορικά με την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών.

Περαιτέρωρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους του ΑΠΘ, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, το ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον  πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με  διακόσια Ευρώ (200,00 €).

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΑΠΘ Ποινική Ρήτρα ίση με  διακόσια Ευρώ 200 €.

ΑΡΘΡΟ 11

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ερευνητική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κ.α., οι οποίες στόχο έχουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο. 

Τα  πνευματικά  δικαιώματα  επί  των  παραγόμενων  αποτελεσμάτων  του  παρόντος προγράμματος  ανήκουν,  σε  κάθε  περίπτωση,  αποκλειστικά  στον  Ειδικό  Λογαριασμό Κονδυλίων  Έρευνας  του  Α.Π.Θ.  και  στα  φυσικά  πρόσωπα  της  ερευνητικής  ομάδας  που συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος Συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το αποκλειστικό  δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του ερευνητικού προγράμματος και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Α.Π.Θ.-ΕΛΚΕ και του επιστημονικά υπευθύνου  του  έργου  ως  πνευματικού  δημιουργού  σε  οποιαδήποτε  δημοσιοποίηση  – ανακοίνωση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Τελικές Διατάξεις

Καμία τροποποίηση της παρούσας δεν ισχύει χωρίς έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η μη άσκηση δικαιώματος από συμβαλλόμενο μέρος δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 13

Επίλυση Διαφορών-Αρμόδια Δικαστήρια

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καμία  ουσιαστική  τροποποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  δεν  αναγνωρίζεται  χωρίς έγγραφο  που  υπογράφεται  από  εκπροσώπους  των  συμβαλλόμενων  μερών. 

Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  και  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση  στη  λήψη  μέτρων  που  προβλέπει  η  Σύμβαση  αυτή  από  οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, στα συμβαλλόμενα  μέρη,  που  δεν  αναγνωρίζονται  από  την  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
      Για το Δήμο Λευκάδας                                                             Για τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ                             
              Ο Δήμαρχος                           
                                      O Αντιπρύτανης 
                  Έρευνας και Καινοτομίας ΑΠΘ
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης                                                     Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΑΠΘ

Θεοφάνης Καραμπάς

Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής
2. Την σύνταξη νέας προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας, για τις περιοχές Αγίου Νικήτα και Λυγιάς Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 241/2026.     
     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

[image: image1.png]

































σελ. 26
1

